前    言

为切实落实群众路线教育实践活动的要求，使学校基本建设工作更加规范有序的开展，实现校园整体规划、整体设计、分期实施的目标，根据中央、北京市相关政策精神和学校的总体要求，结合当前工作实际，基建处对原有规章制度进行了认真的讨论和修订，通过此次完善，共新增9项，修订18项，废止5项。形成了《基建处工作管理规程》，这对落实责任制，用制度规范行为、用程序规范工作，推动改进工作作风，密切联系群众常态化、长效化必将起到积极的推动作用。

《基建处工作管理规程》对全处人员的岗位职责、纪律要求、廉政建设、招投标管理、施工管理、推进阳光工程、实现档案规范化管理等方面，都提出了明确的要求。在执行的过程中，我们还将根据实际工作的需要及时进行调整和完善，使之更加合理、规范，为提高全处人员的履职能力、科学管理的能力和依法行政的能力，奠定良好的基础。

一所大学校园的建设是一个循序渐进的漫长过程，是一个空间在时间长河中不断生长、积淀、更替、叠加的过程。在实现“绿色校园、人文校园、科技校园”的校园建设理念过程中，我们将树立大局意识，精品意识，责任意识；坚持群众路线，发扬“为民、清廉、勤政、务实”的精神，规范各项工作程序，进一步推动学校基本建设工作机制创新，努力将北京工业大学建设成为国际知名、有特色、高水平大学，为“人文北京、科技北京、绿色北京”和首都“世界城市”建设做出积极的贡献。

基建处

2014年12月

目 录

廉 政 建 设   1

基建处实施“阳光工程”管理方法	2

基建处关于加强廉政建设管理规定	4

基建处关于落实党风廉政建设责任制	5

基建处工作人员行为规范	7

前 期 工 作   8

基建工程招投标管理办法	9

工 程 管 理

基建工程项目管理规定	14

基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定	20

基建工程施工日志管理规定	23

监理、施工单位在校施工管理规定	24

基建项目负责人管理规定	25

合同预算管理

基建工程合同管理规定 （试行）	28

基建工程项目洽商变更管理规定	31

基建工程竣工结算管理规定	34

行政事务管理

基建处工作职能	38

基建处人员岗位职责	39

基建处人员工作守则	48

基建处关于考核工作管理规定	49

基建处会议制度	53

基建处关于内部固定资产 使用、保管、借用、归还管理规定	54

基建处关于印章管理规定	55

基建处关于客饭管理规定	56

基建处关于用车管理规定	57

基建处关于考勤工作管理规定	58

基建处关于加班工作管理规定	59

公文及档案管理

基建处关于公文处理管理规定	61

基建处关于档案工作管理规定	63

北京工业大学基本建设工程项目 档案管理暂行规定	64

# 廉 政 建 设

## 基建处实施“阳光工程”管理方法

为加强工程建设的监督，确保工程质量，提高资金使用效益，防止工程建设中违纪违法现象的发生，做到公开、公正、公平，进一步落实党风廉政建设。按照“关口前移、全民预防、全程介入、严格监督”的原则，加强基建处各环节的管理、规范工程建设的程序和运作环节，确保建设工程的优质、高效和廉洁，实现“阳光工程、廉洁工程”的目标，促进处务公开，特制定本管理方法。

一、组织领导

为加强对工程建设的管理、监督和对“阳光工程”的领导，基建处成立以处长为组长，副处长为副组长，各部门中级岗负责人及校监察、审计部门相关人员参加的“阳光工程”领导小组。具体组成如下：

组  长：张  健

副组长：齐宗林  赵  宁

成  员：李国财  刘  剑  尹跃华  陈玉石

特邀成员：李国俊   张国兵

领导小组的职责是指导、组织、协调、检查建设工程及相关设施的建设、管理和监督工作，定期召开会议研究工程建设中的重大问题。

二、实施范围

本办法适用于基建处管理范围内的所有工程，包括新校区建设工程及市政配套设施建设工程，奥运场馆建设工程等基建资金工程，以及财政专款（含政府采购和授权支付项目）工程（包括改扩建、装饰、装修工程）。

三、实施方式和内容

（一）、方式

1、 定期向学校，有关部门汇报情况，接受检查和抽查，邀请纪委，审计人员参与或列席基建处重要活动和会议。

2、 定期召开会议，听取有关工程进展、资金使用和合同履行情况。

3、 在校内网定期公示工程招投标情况和工程建设进度。

4、 定期发放工程简报。

（二）、内容

1、 事前公开：包括基建处工程建设程序及招投标程序、招投标方式、招投标内容、招投标结果等。

2、 事中公开：包括工程建设过程中责任落实情况、过程管理情况、阶段性成果和各分包工程项目的材料、设备采购等。

3、 事后公开：包括工程竣工后的竣工验收、经费决算与审计、材料归档及资产移交等。

四、实施措施

1、建立责任制度。层层签订廉政责任书，明确任务，分解责任，相互配合，各负其责。

2、会签制度。合同会签：所有基建处对外的合同，包括设计、监理、施工、勘察等合同，均由经办人、合同预算部、主管处长、处长联合会签；洽商会签：基建处现场管理人员及项目负责人、监理单位总监、施工单位项目经理、设计单位专业负责人联合审核会签；费用支付会签：基建处现场管理人员及项目负责人、监理单位总监、施工单位项目经理、基建处合同预算部、主管处长、处长、主管校长联合审核会签。

3、监督制度：对于100万元以下的项目招标，邀请学校纪检监察部门参加并进行监督；对于100万元以上的项目一律到建筑市场进行招标。

4、归档制度：规范招标过程、建设过程、竣工过程收集和整理程序，并定期归档。

5、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于加强廉政建设管理规定

基建处是负责学校基本建设的管理部门，承担着重要的工作职责。为了全面贯彻 “阳光工程”，落实高校“建设工程”公开制度，根据《北京市纪委、北京市监察局关于在基本建设中实施“阳光工程”的意见》和《北京工业大学校务公开责任制》，制定基建处加强廉政建设的有关规定：

1、全处人员要以党的群众路线精神为指导，认真学习、贯彻、执行国家的政策、法规和学校的各项规章制度，提高法制观念，自觉遵纪守法。

2、全处人员在工程管理工作中要严格遵守各项招标制度。坚持公开透明，共同遵守法定的规则和程序，加强内部管理和监督。

3、全处工作人员保持廉洁自律，自觉端正思想作风，不断提高自身综合素质。

4、在工作中，任何人不准接受任何形式的财礼或宴请，不得私自承揽分包校内工程，不得明示或暗示向承包单位推荐分包队伍或材料设备。

5、未经批准不得向供货商提出考察要求，不得接受任何招投标以外的指令，不得对外做出私下承诺。

6、处理问题应坚持原则，公道正派，自觉维护国家与学校利益。全处人员都要签定“廉政建设责任书”，一级对一级负责。

7、所有工作人员要恪尽职守，爱岗敬业，认真履行岗位职责，深入工程现场，解决实际问题，确保“阳光工程”落到实处。使我们建设的每一个项目都成为廉洁、优质、高效工程。

8、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于落实党风廉政建设责任制

一、基建处成立党风廉政建设工作小组

组长：张  健

成员：齐宗林  赵  宁  李国财  刘  剑  尹跃华  陈玉石

工作职责：小组成员要严格按照国家法律、法规和学校的各项规章制度办事，针对基建处的工作性质及特点对处内重要的工作事宜及决策都要按照议事规则，经过小组集体讨论通过。

二、工作职责分工

张  健（处长）

1、负责基建处各项规章制度包括党风廉政制度的修订、完善及实施；落实学校党风廉政建设提出的各项工作任务。

2、依据国家的有关法律、法规及学校的有关规定，负责对学校大型基建项目招投标、确定施工方案、预决算、施工合同的签定与管理工作，认真执行“三重一大”制度，做好各项工程的审计工作。

3、负责处内财务奖酬金与票证的签发工作。

齐宗林（副处长）

1、配合处长对全处工作进行规范化管理；落实处内各项规章制度及党风廉政建设的各项管理规定。

2、负责对全员进行职业道德、法规观念、劳动纪律、安全生产的思想教育，以及专业知识的培训工作。

3、负责对处内新、改、扩建工程任务进行施工阶段的监督管理工作，落实三大目标控制（既投资控制、质量控制、进度控制），确保各项工程按期交付使用。

赵  宁（副处长）

- 协助处长认真落实党风廉政建设的各项管理规定。

- 负责基建工程合同的审核、谈判、签订备案工作。对合同的

执行情况进行监督。

- 负责基建投资计划编制审核和专款项目立项申报工作，负责

对工程招标文件、招标控制价和暂估材料设备价格进行审核,落实工程资金审核支付过程的“阳光管理”。

李国财（综合事务办公室主任）

1、协助处领导贯彻落实学校及处内各项规章制度，做好宣传教育及检查监督工作。

2、负责工程招投标的网上公示及审核工作。

3、负责处内印章管理、固定资产的建帐、管理、调拨、报废及处内报帐的核审工作。

刘  剑（前期工程办公室主任）

1、协助处领导贯彻落实学校及处内各项规章制度，做好执行、落实工作。

2、负责协调有关部门，组织落实办理工程前期手续。

3、严格按有关程序组织专家进行评审工作，负责监督、检查全过程。

尹跃华（合同预算办公室主任）

1、依照国家的政策法规和学校的各项规章制度，协助处长办理好各项工程的招投标及竣工后的结算工作。

2、深入工地掌握第一手资料，对项目经济洽商的内容，进行审核、分析，确保各项资金的合理运用。

3、负责合同的洽商、签定及执行；协助各有关部门做好各项工程的审计工作。

陈玉石（工程监理办公室主任）

1、协助处领导严格执行国家各项建筑法规，负责对处内新建、改建、扩建工程，施工阶段的监督与管理工作。

2、深入施工现场，负责合同执行工作。

3、协助主管处长对各项目的施工阶段实施三大目标控制（既投资控制、质量控制、进度控制），严格履行建设项目竣工后保修期职责。

本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处工作人员行为规范

基建处工作人员要廉洁奉公，忠于职守，遵纪守法，在公务活动中不准有以下行为：

1、不准个人向工程承包单位推荐介绍分包队伍。

2、不准个人向工程承包单位推荐建筑材料和设备。

3、不准向投标单位泄露标底。

4、不准向施工单位泄露研究涉及施工队伍的会议内容。

5、不准接受乙方赠送的钱物及有价证券。

6、不准和乙方拉拉扯扯套近乎，在一起吃吃喝喝。

7、不准介绍自己的亲朋到乙方工作。

8、不准参与乙方举办的高消费活动。

9、不准参加乙方组织的旅游和变相旅游。

10、不准使用在校施工队伍为自己装修住宅。

11、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

# 前 期 工 作

## 基建工程招投标管理办法

第一章  总则

第一条  为了规范学校基建工程项目招标活动，完善基建工程招标监督机制，维护学校的合法权益，确保工程质量，有效控制工程造价，提高投资效益，保证招标工作规范、廉洁、高效运作，根据《中华人民共和国投标法》、《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《北京市招投标条例》等有关法律、法规，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法的招投标活动包括：资金来源为政府拨款、学校自筹的基建工程项目，包括勘察、设计、监理、施工、与工程项目相关的主要材料设备采购等与基本建设密切相关的全部招投标活动。

第三条  招标活动必须遵守国家法律、法规和规章，并自觉接受政府有关部门和学校纪委、监察、审计等部门依法对招标投标活动的监督管理。

第四条  参与招标活动的工作人员要从学校利益出发，力求节约，反对浪费，以对学校利益高度负责的精神，高效、廉洁履行职责。

第五条  招标活动应遵循“公开、公平、公正、择优诚信”的原则。

第二章  招投标工作的组织

第六条  学校成立招标领导小组，对基建工程招标工作统一领导，招标领导小组下设招标工作小组。招标工作小组由主管基建的副校长为组长，基建相关人员、审计处、校纪委监察室负责人为工作小组成员，是负责基建工程招标工作的工作机构。

第七条  招标工作小组的主要职责为：

1.负责制定有关招标工作的实施细则。

2.根据《北京市建设工程招投标管理办法》确定招标方式、招标日期，资审方式。基建工程均到市建委招标市场采取公开招标方式招标，并委托招标代理机构完成。有特殊要求的项目（200万元以下），需经招标工作小组提出意见，报学校招标领导小组进行严格审批同意后，可采用邀请招标或竞争性谈判等方式，相关文件需会签存档。

3．确定招标代理机构及审查相关文件。招标代理机构的确定，原则上采用邀请招标、比选等竞争方式。负责审定代理机构提供的资审文件、招标文件及答疑文件等相关文件，组织项目的考察等招标项目的各项准备工作。

4.依据有关工作程序和评标专家组意见，确定入围中标人选。

5.负责与中标入围厂家或公司进行技术和商务谈判，并审签项目合同。

6.负责督促和协调招标项目合同的执行，以及该项目验收的组织和协调工作。

第三章  招标工作程序

第八条   聘请有资质的招投标代理公司编制招标文件。

- 聘请有资质的招投标代理公司编制工程量

清单及招标控制价，上报校审计部门审定。

第十条   发布招标公告。

第十一条 资格预审及潜在投标人的确定。

第十二条 对潜在投标人实地考察。根据实际情况，由招标工作小组确定是否对潜在投标人进行实地考察。若对潜在投标人实地考察，应以项目经理业绩和投标人综合实力等情况为主，所考察项目必须是本项目部承揽施工的工程。

第十三条 召集现场踏勘会，进行标前答疑。

第十四条  在校纪检监察部门同意及监督下履行开标、评标、定标工作程序。按照评标结果，报招投标工作小组，确定第一中标人和顺序备选中标人。

第十五条  签约。合同签约是招投标结果法律约定具体化为合同条款谈判过程，合同谈判以招标、投标文件及相关约定作为基本依据。

第十六条  资料归档。招标活动中形成的技术和商务文件材料都是重要的法律文书，必须由专业资料管理员负责归档备案。

第四章  监督与纪律

第十七条  招标工作应当在学校纪委的监督下切实履行职责，把好进口、出口关。加强对招标项目的审批手续、评标人员等前期准备过程的监督；加强对投标文件密封情况、评标工作的保密制度、评标程序的执行等开标、评标过程的监督，加强对中标人确定、中标结果的公示等中标过程的监督；加强对合同的签订、履行、变更等后续服务等方面的监督。

第十八条  学校纪委可以通过现场监督、实地考察、资料查询和听取汇报等方式对招标投标活动进行监督，招标工作小组应当自觉接受监督检查。

第十九条  基建工程项目资审文件、招标文件及答疑文件需经招标工作小组审查会签。会签文件必须存档，以备查阅。评标专家由招标代理机构到指定主管机构进行抽取。

第二十条  凡必须招标而不招标或化整为零规避招标的，责令限期更正，并对相关责任人依照有关规定给予相应处理。对招标工作人员以及其它有关人员泄露应当保密的与招标有关的情况、资料和信息，对相关责任人予以责任追究处理。

第五章  附则

第二十一条  本办法解释权属基建处。

第二十二条  本办法自2014年12月1日起执行。

附：基建工程组织招标项目招标流程图

基建工程组织招标项目招标流程图

# 工 程 管 理

## 基建工程项目管理规定

第一章  总则

第一条  为了加快我校的基本建设与发展，加大建设工程项目管理力度，创建优质工程，确保建设工程质量、进度、投资及安全生产能按既定目标实现，特制定本办法。

第二条  本办法所指建设工程项目是指资金来源为政府拨款、学校自筹的基建工程项目。

第三条  本办法所指管理规定是指建设工程项目在实施建设环节的管理规定。

第二章  质量控制

第四条  工程施工组织设计审查。重点对施工单位上报的施工方案，劳动力，材料，机械设备等进行审查；对工程质量、安全、工期和造价控制等方面进行有效的监督，保证方案切实可行，并提出合理化意见。

第五条  工程材料质量控制。建立材料检验及复检制度。在工程用材料之前，及时审阅材料和构件的出厂证明，材质证明，检验报告，并对外观性能进行现场检查，对有疑问的主要材料进行抽样并封样送质量检测单位复检，不合格材料不准使用。

第六条  负责施工单位质量保证体系的审查及资质证明的复核。

第七条  对施工过程中的放线、验线、施工工艺的情况进行检查。执行隐蔽工程验收制度，工程隐蔽以前，要求施工单位根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报项目负责人，施工单位要将需要检验的隐蔽工程在隐蔽前24小时提出计划，项目管理负责人安排现场技术负责人对隐检项目验收，并在24小时内将验收结果通知施工单位。

第八条  按时参加每周一次的监理例会。会上重点协调现场质量管理工作。

第九条  项目管理人员应及时向处领导报告有关工程质量动态情况。

第三章  进度控制

第十条  根据施工合同工期目标负责协调落实开工准备工作。

第十一条  审查施工单位提交的施工进度计划，使各单位，各工序密切衔接。

第十二条  建立施工进度监督及报告制度，监督施工单位严格按照施工组织设计规定的计划进度组织实施，要求施工方定期向基建处提交实际工程进度报告，检查实际进度与计划进度差异。

第十三条  对工程进度要进行动态管理，找出偏差，分析原因，采取措施。

第十四条  定期组织施工进度协调会。

第四章  投资控制

第十五条  按合同要求及时提供相应准备条件，不要造成违约。

第十六条  严格工程洽商，设计变更的论证、审批、签认程序，将投资控制在合理范围内。

第十七条  及时对已完工程进行计量确认。

第十八条  强化市场价格信息监控，及时掌握国家相关造价管理政策。

第十九条  督促施工单位报送与承包合同相应的预算执行台帐资料并及时变更办理资料，及时掌握投资变动情况，按期统计、分析，定期向基建处报告工程投资动态情况

第五章  安全管理

第二十条  贯彻执行安全第一，预防为主的方针，严格按照国家现行安全生产的法律、法规，安全生产的纪律和标准执行。

第二十一条  监督施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。

第二十二条  监督施工单位对工人进行安全生产教育及部分项工程的安全技术交底。

第二十三条  审查施工方案及安全技术措施。

第二十四条  检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求落实分步分项工程或各工序关键部位的防护措施。

第二十五条  检查施工现场的消防设施，冬季防寒，夏季防暑，文明施工，卫生防疫工作。

第二十六条  及时组织安全委员会检查，提出处理意见，并限期整改。

第二十七条  发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改。

第六章  工程竣工验收、工程移交及交付使用

第二十八条  工程竣工验收。工程竣工验收是指建设工程项目按设计图纸需求已全部施工完毕而需进行的最后一项重要工作环节。它是全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的重要步骤。

28.1  工程竣工验收应达到以下验收合格的规定。

28.1.1  工程所含分部工程的质量应验收合格。

28.1.2  工程质量控制资料应完整。

28.1.3  工程验收所需有关安全和功能的专项检测验收完成（包含但不限于：室内环境检测、节能验收、消防验收、规划验收等）。

28.1.4  主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

28.1.5  观感质量验收应符合要求。

28.2  工程竣工验收的程序必须遵循如下程序：第一、由施工单位首先自检自查，确保完成全部施工内容并合格后报监理单位查验；第二、监理单位组织各专业对工程进行全面查验，并书面提出整改问题清单，施工单位整改合格后报基建处，经基建处同意后由监理单位组织施工、监理、业主三方参加的工程预验收。第三、工程预验收问题整改完毕后，由业主单位组织设计、监理、施工单位四方联合验收，并邀请市（区）质量监督站监督验收程序；第四、四方联合验收所查问题整改合格后报市（区）质量监督站做备案验收。

28.3  工程竣工备案验收所需各种资料应由项目负责人组织落实，并负责完成工程竣工备案验收手续。

第二十九条  工程移交。工程移交是指工程项目完成工程验收后将工程移交给最终使用部门的工作环节。在适当的条件下，完成四方联合验收后也可组织工程移交工作。

29.1  工程移交的组织。工程移交的组织工作由主管基本建设的校级领导负责成立工程移交工作组。组长由主管基本建设的校级领导担任。成员由基建处、财务处、国资处、后勤管理处、后勤集团行政第一领导组成。工作组职责是负责工程移交过程各专业各项目移交落实工作，并办理验收签认手续及培训工作。

29.2  工程移交程序。

29.2.1  工程移交工作首先由移交工作组组长组织工作会议落实工程移交工作人员及明确工作内容。

29.2.2  基建处负责组织向国资处办理移交手续。

29.2.2.1  工程实物移交。工程图纸涉及工程实物由基建处负责列出移交清单，交由国资处根据清单对照实物进行查验，查验无误后办理签认手续。

29.2.2.2  固定资产移交。由基建处负责组织工程结算，工程财务决算审计后列出固定资产移交清单，交国资处查验并办理固定资产转移手续。

29.2.3  国资处与基建处办理完工程实物验收后。由国资处负责工程实物的管理并负责向后勤管理处、后勤集团及各学院等使用部门办理移交手续。

29.2.4  在国资处向最终使用单位办理移交手续的过程中，基建处协助解决移交过程中的使用疑难问题及专业项目培训工作。

第三十条  交付使用是指工程实体已移交给最终用户并投入使用。根据保修合同条款，基建处负责工程图纸及工程施工中所涉及工程质量的保修工作。

第七章  附则

第三十一条  本办法解释权属基建处。

第三十二条  本办法自2014年12月1日起执行。

## 基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定

为保证基建工程建设质量，规范基建工程材料、设备采购管理，严格材料设备质量关键环节，现制定如下规定：

第一条  认质、认价范围。

1、招标文件和合同约定中，注明暂定价和需要建设单位确认的所有材料和设备。

2、根据图纸和设计变更需要进行认质、认价的其他材料和设备。

第二条  由施工单位负责采购的材料设备，实行基建处、监理单位共同认质、认价、封样管理。

第三条  凡需进行认质、认价的材料设备，施工单位应按施工进度提前做好准备工作，提出不少于三家材料、设备供应商，所报供应商应属不同生产厂家且均能满足图纸设计要求。

第四条  供应商应提交所供应的材料、设备标准样品（大型设备为样本资料）、报价单及相关企业资质证明。

第五条  监理单位应首先对材料设备的资质进行认证，并对价格进行咨询，最后将确认结果报基建处负责人。基建处应对样品的质量和价格进行审核确认，必要时还应经设计认样。

第六条  对认定的样品进行共同封样处理，要求四方（基建处、监理单位、供应商、施工单位）签认，由业主指定地点统一保管。

第七条  供应商在供货时，监理单位、施工单位和基建处要对比封存的标准样品进行验收。不合格者不准使用，由供应商和施工单位(供货合同当事双方)负责承担一切损失责任。

第八条  不经认质、认价、封样的材料和设备，监理单位方应拒绝进场使用。已使用的，业主有权追究承包商和监理的责任。

第九条  在材料设备采购认样中，基建处必须由项目相关人员和项目负责人共同签认，大宗材料认价及超出指导价（《北京工程造价信息》）的，须经有关人员集体讨论决定。

第十条  本规定解释权属基建处。

第十一条  本办法自2014年12月1日起执行。

附：基建工程材料设备认质、认价、封样管理流程图

基建工程材料设备认质、认价、封样管理流程图

## 基建工程施工日志管理规定

一、对各类在施工程项目实行施工日志管理。

二、施工日志按在施工程项目设置，每个项目一册，各专业共用，由各专业工程师分别填写。

三、施工日志的内容与要求：

1、自工程项目三通一平开始，至工程项目竣工验收交付使用结束，要求每日不间断记录。

2、主要内容包括：当天的气象资料；施工进度情况；人员、材料、机械设备使用情况；(有无停工、待料、停水、停电等现象发生)隐蔽工程及分项工程质量报验情况：安全生产情况等。

四、施工日志在施工阶段由工程项目负责人保管，竣工后作为竣工资料存档。

五、施工日志由施工单位专人负责填写，基建处驻场代表每周检查一次。

六、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 监理、施工单位在校施工管理规定

一、监理、施工单位应自觉遵守校园管理及有关规章制度。

二、监理、施工单位应在业主方指定地点办公，办公范围及设施业主确定，未经业主同意，不得私搭乱建，任意扩大范围，改变使用性质，如有违反应拆除恢复原貌，业主有权追究其经济责任。

三、监理、施工单位在进校后要接受学校内有关行政单位管理，签订消防、交通、安全、保卫、廉政等责任书。

四、监理、施工单位所辖管理人员必须是本企业在编人员，劳动人员行政管理由本企业负责。

五、监理、施工单位在完成本建设工程后三个月内将临建拆除，现场恢复原貌。

六、监理、施工单位应对从业人员进行教育，文明施工保证校园环境的宁静整洁，符合环保施工（降尘，降噪音），严格执行国家相关法规。

七、施工单位进场严把安全生产关，杜绝不安全因素，对学校资源保护使用水、电资源有偿使用及时交费。

八、监理施工单位应恪尽职守，遵守职业道德，尊重业主方权利及合理要求，保证工程质量，按期交工。

九、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建项目负责人管理规定

一、工程项目管理在建设周期内施行项目负责人制度。工程建设周期是指自三通一平开始至竣工交付使用期间。

二、各单项工程确定项目负责人，负责工程的协调与管理工作。项目负责人采取自愿报名与指派相结合的方式确定。

三、项目负责人的条件是：具有较强的敬业精神和良好的职业道德，有一定的协调与管理能力。

四、项目负责人的职责是：

1、负责处理好所有与工程有关包括施工进度、质量等协调工作。

2、出席监理例会，收转、传阅监理文件，落实监理例会中需要解决的问题。

3、提出阶段工作计划，明确需要解决的问题和意见。

4、收存、阅读施工日志。

5、监督各类验收检测文件、洽商、说明书及钥匙等收集归档。

6、组织竣工验收，撰写验收报告，协助办理竣工移交手续。

7、交付使用后，负责保修期间的联系落实工作。

8、按基建处相关规定签署洽商意见并把握洽商第一关，严格控制洽商数量和质量，负责洽商的督办。

9、对监理单位进行监督，并要求对他们的考勤、工作状况、人员调动，进行了解及时向处领导汇报。

五、对项目负责人的要求是：做好自己本专业的工作，协调相关专业配合完成职责规定的各项工作，对所负责的项目进度与质量心中有数，对于工程中的重大问题和自己难以协调的事情及时汇报。

六、项目负责人有权要求各专业工程师处理本专业的技术问题，有权处理职责权限内的事务，各专业工程师必须配合工作。

七、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

# 合同预算管理

## 基建工程合同管理规定
（试行）

为进一步完善基建管理程序，加强和规范合同审查、签订、备案、执行及工程结算的管理工作，确保建设项目根据合同规定有效控制投资，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《北京工业大学基本建设管理办法》等法律、法规的有关规定，特对合同管理的具体实施制定本规定。

1、基建工程合同管理是对基本建设项目勘察、设计、施工、监理、技术咨询、材料设备采购和工程保修等建设工程实施过程中的合同（以下简称“基建工程合同”）进行管理，为确保《基建工程合同》的合法、严谨、完整，依法保护学校的利益，由基建处合同预算部负责《基建工程合同》的集中统一管理工作。

2、合同价款的认定：凡招标工程项目，执行中标价；非招标工程，执行审定后的概算价；勘察、监理、技术咨询、工程保修合同的价款按国家有关费率标准执行；设计合同价款按审定后的设计概算价乘相应费率执行。

3、基建工程合同审核采用会签制。由合同预算部根据工程预算及相关的图纸、资质文件、招标文件等对《基建工程合同》（草本）的合法性、严谨性、完整性进行初步审核，编制《合同文件审核会签单》，并提出审核意见。

4、初步审核后的《基建工程合同》（草本）报处主管处长，处长审定，并由合同预算部负责人、主管处长、处长(重大项目大额资金合同需报主管校长)签署意见后，甲、乙双方按审定内容签订正式合同文本，并加盖基建合同专用章和单位法人章（或单位法人授权的委托代理人签字）后生效。

5、签订后的合同文本与《会签单》一起由合同预算部登记备案，合同封面加盖“基建合同备案”章，并填写合同编号后，转相关部门存留，做为合同内容执行管理的依据。

6、备案的《基建工程合同》（正本）及工程预算转存基建财务，并作为工程付款依据。乙方报请拨款的文件经基建处领导审定后，在拨付工程款时，应填写《工程款付款单》，并注明合同备案编号，方可报财务部门办理支付手续。

7、双方签订的《基建工程合同》是项目实施及进行工程结算的依据，负责该项工程管理的人员应熟悉合同的条款，以便在工程实施过程中贯彻执行。

8、合同预算部负责监督合同落实，并向处领导汇报合同执行情况。

9、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

附：基建工程合同管理流程图

基建工程合同管理流程图

## 基建工程项目洽商变更管理规定

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为加强施工中的设计洽商变更管理，有效控制工程投资，依据《施工合同》及时审核、拨付工程进度款，加快工程竣工结算进度，基建处对有关工程项目洽商变更管理制定如下规定：

第一条  工程项目洽商变更包括由设计单位提出的设计变更和由施工单位提出的工程洽商变更。洽商变更的审批实行会签制。根据洽商性质分别按下列审批程序按予以确认：

1、设计单位提出的变更内容应办理“设计变更通知单”报送基建处主管处长，由基建处主管处长组织施工单位、监理单位技术负责人及基建处驻工代表现场论证后进行签认，由施工单位组织实施。

2、为控制投资，施工管理过程中一般不发生工程洽商。但根据工程实际对施工单位提出的合理化建议内容，应由施工单位填制《工程洽商》一式三份，报监理及基建处驻工地代表现场论证，提出意见，经设计人、监理工程师和基建处主管处长论证并会签同意，由施工单位技术负责人、设计人、监理工程师和基建处驻工地代表及主管处长在《工程洽商》文件上签字确认后方可实施。

3、由基建处提出的对原工程设计的变更涉及合同价款调整的，由施工单位填制《工程洽商》一式三份及《洽商变更审批会签表》一份，报监理工程师审核，经监理审核并在《会签表》签署意见后由基建处驻工地代表报基建处主管处长、处长会签，重要内容、重大金额的经济洽商应报处长和主管校长签署意见。审定后的《工程洽商》由施工单位技术负责人、监理工程师、设计人、基建处驻工地代表和主管处长签字确认后，由施工单位组织实施。

第二条  每份洽商应包括详细的变更说明、变更部位、变更尺寸标注、变更图纸编号等内容。施工单位应对洽商顺序编号。

第三条  签认的洽商变更原件由基建处驻工地代表、监理工程师、施工单位各存留一份，基建处驻工地代表负责保存、整理工程洽商文件，以备核查。经济洽商同时交基建处合同预算部存留副件一份，做为工程结算依据。

第四条  经基建处主管处长签认的《工程洽商》，施工单位在工程变更确定后7天内（重大变更在10天内），提供经济变更预算及相关洽商资料，报监理单位复核工程内容和工程量并签署意见后报基建处合同预算部，合同预算部将审核意见提交基建处主管处长和处长审批。双方确认的审核稿作为结算书的组成部分。未定事宜另办文字说明材料，经双方确认后，在工程竣工结算时予以确定。基建处审定的洽商增减量施工单位在下月工程进度款申报文件中单独列出。

第五条  施工单位在基建处签认洽商变更后7天内（重大变更在10天内）不向监理单位和基建处合同预算部提交变更工程预算备案，视为该变更不涉及合同价款的变更，结算时不予调整。

第六条  基建处和施工单位按照《施工合同》协议条款中约定的合同价款和以上价款调整内容，进行工程竣工结算。

第七条  本规定解释权属基建处。

第八条  本办法自2014年12月1日起执行。

附：基建工程项目洽商变更管理流程图

基建工程项目洽商变更管理流程图

## 基建工程竣工结算管理规定

为进一步加强基建工程结算工作，提高结算规范性管理，有效控制工程投资，参照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的相关规定，结合我校基建工程管理实际，特制订本办法：

1、基建处合同预算部负责基建工程预、结算审核、报审工作。

2、工程竣工验收完成后，1万平方米以内项目1个月内，1万平方米以上项目两个月内，承包方根据《施工合同》的相关规定，将完整的工程结算书及相关文件（一式三份）提交基建处合同预算部审核。

3、工程结算书应由封面、结算汇总表、各专业工程汇总表、各专业工程结算等内容组成，承包方在封面及结算汇总表加盖公章，由编制人及单位负责人签字。结算相关文件包括经建设方、设计单位、监理方、承包方共同签认的设计洽商变更文件、合同规定可调整材料设备差价认证文件等，结算文件应置于相关结算内容后面。以上文件统一装订成A4纸规格。

4、合同预算部在收到承包方报送的完整结算资料后，会同监理单位对结算进行审核，与承包方谈判，并就审核谈判情况编制初步审核意见报主管处长。审核内容以增减帐的形式单独列出，最终结算审核稿经部门领导复核后报主管处长、处长审定。工程结算审核谈判工作原则上在收到承包方报送的完整结算资料后4～5个月内（大于2万平方米以上项目根据实际情况可适当延长）完成并具备向审计部门报审条件。

5、经过建设方和监理方审定的工程结算，由合同预算部报请处长批准后，报送建设方审计部门及主管部门。

6、工程结算价最终以审计和主管部门核定为准，合同预算部根据审计和主管部门审定结论编制“工程款结算单”，由建设方、承包方和监理共同签认，做为工程款结算依据。

7、工程款结算实行汇签制，结算审核人编制“工程款结算单”，由合同管理人员、结算审核人分别复核财务往来数据并且做到准确无误；档案管理员确认该项目竣工档案资料移交和结算审核工作完成并会签后，由合同预算部门负责人、主管处长、处长分别签字后，校财务处方可给予办理工程款结算。

8、相关结算文件由合同预算部移交财务处及档案管理员存档。

9、承包方编制工程结算情况将做为建设方对其诚信考核的内容，如经建设方审核审减额大于结算报价8～10%的(根据工程规模、复杂情况而定)，将影响该承包方参加后续工程投标资格。

10、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

附：基建工程竣工结算管理流程图

基建工程竣工结算管理流程图

# 行政事务管理

## 基建处工作职能

北京工业大学基建处是负责学校基本建设的管理部门。工作职能是按照北京市政府和学校总体发展规划的要求，依照国家和地方的法律、法规，实现学校总体发展规划，为教学、科研、校园文化提供良好的物质载体，创造一流的硬件环境,完成新建及大型改造工程：从工程前期立项、招投标、施工管理到竣工验收、结算、归档、保修、财产交付的全过程管理。

工作任务：

1、根据学校总体发展规划的要求，负责新工程的论证、立项、前期项目的报批手续、设计、招投标、审定全套施工图纸、办理建设工程规划许可证”等工作。

2、负责办理开工手续、施工招投标的各项管理工作。

3、负责施工过程中有关政府采购项目及相关内容的组织管理招标等工作。

4、负责施工过程中的质量控制、进度控制和资金使用控制及协调、解决设计、施工中存在的问题。

5、负责国家基本建设投资和自筹资金的使用与管理。

6、负责工程预决算的审查及上报各类报表等工作。

7、负责各类施工合同的签定工作。

8、负责工程的阶段验收及办理竣工后的备案验收手续。

9、负责工程资料的收集、整理和归档工作。

10、负责工程竣工固定资产移交，保修期间的工作。

11、负责工程最后尾款的结清工作。

12、负责工程公示及工程审计工作。

13、建立完善基建处人、财、物的各项管理规定。

## 基建处人员岗位职责

基建处工作部门及岗位设置：正、副处长（3名）、前期工程办公室（3名）、工程监理办公室（5名）、合同预算办公室（3名）、综合事务办公室（2名）。

一、岗位职责

（一）处长岗位职责

1、在主管校长领导下，全面负责基建处工作。

2、负责处内各项制度的建立与实施；落实各部门岗位责任的执行及考核工作。

3、负责分管处内行政、人事、退休、财务、固定资产、安全、计划生育、宣传等工作。

4、负责对学校大型基建项目的立项、确定方案、招投标(包括施工过程招标)、资金计划、施工预决算及重要合同的签定与管理工作。

5、负责对校内外有关单位的联系与协调工作。

6、负责主持召开全处的工作会、处务会。

7、做好对全处人员进行职业道德、法规观念、劳动纪律、安全生产、技术培训等工作。

8、全部工作对校领导负责。

（二）副处长岗位职责

A、前期工程管理

1、积极配合处长对分管的工作进行规范管理。

2、协助处长落实校园整体规划建设，做好前期调研、勘察设计、建筑方案的审定工作。

3、负责前期工程的立项(专款项目的立项)、办理设计、招投标手续及做好相关政府部门的报批工作。

4、负责“项目规划许可证”的审批及项目招投标管理工作，落实中标单位并完成合同签定工作。

5、负责落实工程资金计划的申报工作及各类暂估价招投标的组织工作。

6、负责各类报表的审核及上报工作。

7、负责前期工程简报及网上公示的审核工作，检查落实前期工作文件的整理及移交工作。

8、完成领导临时交办的任务。

（二）副处长岗位职责

B、工程施工管理

1、配合处长对分管的工作进行规范化管理。

2、负责施工过程中的审定施工图纸，落实开工项目文件，完成“项目开工证”的管理及施工前的准备工作。

3、完成施工项目全过程的监督管理工作，做好工程交底、洽商变更文件的审核管理工作。

4、严格控制工程质量和工程进度，保证各项工程按期、优质竣工交付使用。

5、负责施工过程中工程款的审定、支付资金控制管理工作，工程决算审核、工程审计过程审核、工程简报审核、施工过程网上公示，做好工程档案的审核及移交工作。

6、做好党务工作，协调全处各部门之间的工作联系，高质量地完成学校下达的各项基本工程任务。

7、完成领导交办的其它各项工作。

（三）前期工程办公室

在主管处长的领导下，根据学校总体发展规划的要求，负责新工程的论证、立项、前期项目的报批手续、招投标、审定全套施工图纸、办理建设工程规划许可证、开工证”等项工作。

A、前期工程负责人岗位职责

1、按照学校发展规划，协助处领导做好校园建设规划及论证工作。

2、协助主管处长做好学校新建工程的规划、立项、可行性研究报告等文件的组织编制及相关前期手续的报审。

3、负责工程项目施工配合及竣工后相关验收手续协调工作。

4、负责工程设计方案的审核及设计全过程管理，对工程设计图纸中建筑标准、工艺设计要求实行监控。

5、负责办理建设项目配套市政工程的各种征询及报批手续。

6、负责办理新建工程（含专款工程）的招投标过程管理工作。

7、负责学校建设项目投资申请、资金计划的报审工作。

8、建立、健全相关的管理制度，组织本部门职工业务培训，定期召开工作例会，落实岗位考核。

9、做好前期过程文件、照片、资料、图纸等各环节资料的收集，整理工作，确保资料完整归档。

10、完成领导临时交办的工作。

B、前期工程办公室一般岗位职责

1、协助部门领导组织咨询单位完成学校新建工程的规划、立项、可行性研究报告、环评、交评、节能报告的编写及报审工作。

2、协助部门领导完成与主管部门相关的前期报审文件的编写和报送。

3、负责办理项目开工前建筑施工规定相关管理部门的报批手续（规划、人防、环保、消防等）。

4、协助部门领导完成拟建项目的设计过程管理。

5、协助完成水、电、气、暖等市政设施的报审工作。                                  6、负责相关报审、批复文件的收集、整理及归档工作。

7、完成领导临时交办的事情。

C、前期工程办公室工程前期一般岗岗位职责

1、负责设计过程管理，包括与设计院往来文件及图纸管理、设计需求沟通及相关会议记录等。

2、负责技术文件的标准化、信息化的技术处理工作。

3、负责学校建设项目投资申请、资金计划的报审工作。

4、协助部门领导完成工程设计方案的审核，对工程设计图纸中建筑标准、工艺设计要求实行监控。

5、协助前期手续申报和招投标管理工作，并为其提供符合要求的技术文件。

6、做好前期过程文件、照片、资料、图纸等各环节资料的收集，整理工作，确保资料完整归档。

7、完成领导临时交办的工作。

（四）工程监理办公室职责

在主管处长领导下，负责落实校内新建、改建、扩建工程实施全过程的监督、管理。对各施工项目实施三大目标控制（既投资控制、质量控制、进度控制），严格履行建设项目竣工后保修期职责。

A、工程监理办公室负责人岗位职责

1、严格执行国家各项建筑法规，负责开工前的必备文件及图纸的准备与落实，为施工管理、质量监督创造良好条件。

2、掌握工程监理全过程，组织开工技术交底、工程定位验线、基础验线、结构验收及工程备案验收，负责办理各种交接手续。

3、做好施工日常管理及协调工作。深入施工现场，检查施工记录和安全记录；加强施工管理，协调各单位、各专业之间关系，办理交接验收资料；接待各级组织检查和指导。

4、按相关规定审核工程洽商和设计变更。

5、负责协调甲、乙双方供水、供电、供暖等部门之间联系，按期、优质完成处内下达各项任务。

6、建立、健全相关的管理制度，组织本部门职工业务培训，定期召开工程管理例会，落实岗位考核。

7、做好施工全过程文件、照片、资料、图纸、洽商、验收等各环节资料的收集，整理工作，确保资料完整归档。

8、做好新建工程固定资产的移交工作。

9、完成处领导临时交办的各项任务。

B、工程监理办公室土建专业技术岗岗位职责：

1、熟悉掌握土建专业施工图纸及相关设计、招标文件，了解专业工程管理体系；

2、执行土建专业施工规范，按图施工掌握施工管理环节；

3、深入施工现场，做好施工日志，协调服从各专业关系；

4、认真审核工程洽商和设计变更文件；

5、严格控制施工质量，建立材料进场复验制，审查施工单位提交进度计划，发现问题及时上报领导商定处理措施；

6、落实岗位考核，参加业务培训，参加现场监理例会。对本专业技术负责。

C、工程监理办公室电气专业技术岗岗位职责：

1、熟悉掌握电气专业施工图纸及相关设计、招标文件，了解专业工程管理体系；

2、执行电气专业施工规范，按图施工掌握施工管理环节；

3、深入施工现场，做好施工日志，协调服从各专业关系；

4、认真审核工程洽商和设计变更文件；

5、严格控制施工质量，建立材料进场复验制，审查施工单位提交进度计划，发现问题及时上报领导商定处理措施；

6、落实岗位考核，参加业务培训，参加现场监理例会。对本专业技术负责。

D、工程监理办公室水暖、设备专业技术岗岗位职责：

1、熟悉掌握水暖专业施工图纸及相关设计、招标文件，了解专业工程管理体系；

2、执行水暖专业施工规范，按图施工掌握施工管理环节；

3、深入施工现场，做好施工日志，协调服从各专业关系；

4、认真审核工程洽商和设计变更文件；

5、严格控制施工质量，建立材料进场复验制，审查施工单位提交进度计划，发现问题及时上报领导商定处理措施；

6、落实岗位考核，参加业务培训，参加现场监理例会。对本专业技术负责。

E、工程监理办公室安全管理一般岗岗位职责：

1、认真熟悉施工图纸及有关设计、招标文件，了解工程整体情况。

2、负责与施工单位签订安全责任书，并进行建安及消防等安全监管工作。

3、坚持经常性现场巡查工作，随时掌握工程现场及生活区安全状况，对不按图纸、不按安全规程施工的现象，及时上报有关领导商定处理措施。

4、负责与属地安全生产管理部门的具体沟通协调工作。

5、负责施工现场文明施工管理及周边环境整治监督协调工作。                                                            6、负责参加主管部门组织安全生产会议，并及时传达、监督落实。

7、负责收集、整理、移交项目施工全过程安全管理文件档案。

8、完成领导临时交办的其它工作。

（五）合同预算办公室职责

负责对项目合同进行审核、登记、备案及执行情况监督检查；根据合同及相关规定对施工过程中款项进行审核支付、按照有关造价规定对工程预算及竣工结算进行审核,确保建设资金合理有效使用；负责编制项目资金用款计划，上报学校相关部门保证项目建设资金及时到位；负责接收、审核、整理基建档案并上报档案主管部门。

A、合同预算办公室负责人岗位职责

1、负责对基建工程合同谈判、起草、初审、备案、登记及合同生效后实施全过程监督。

2、负责工程建设项目的预算、结算审核工作。

3、深入施工现场，掌握第一手资料，对项目经济洽商和材料认价内容进行分析，配合主管处长负责项目月付工程款的审核报批工作。

4、负责工程竣工结算审核及结算审核书编制，合理控制工程造价。

5、负责工程结算审计过程的管理工作。

6、负责项目资金使用计划的编制、上报工作。                                     7、负责财政专款项目文件编写和申报工作。

8、建立、健全相关的管理制度，组织本部门职工业务培训，定期召开工作例会，落实岗位考核。

9、做好合同、预决算全过程文件、资料、洽商、验收等各环节资料的收集，整理工作，确保资料完整归档。

10、认真完成处领导交办的其他工作。

B、合同预算办公室工程预结算岗岗位职责

1、严格执行国家有关基建投资管理的法律法规，负责工程预算的编制、审核工作；

2、深入现场，对项目经济洽商内容进行分析、核实，审核洽商预算；

3、了解市场价格信息，按照相关程序进行暂估价材料价格询价、认价工作；

4、掌握工程实施进度，负责按期审核施工单位、监理单位上报的工程进度款月度申请文件，及对准确做好工程款支付手续；

5、负责竣工项目工程结算审核工作；

6、根据相关规定和要求，做好工程结算报送校审计处和上级主管部门审计工作；

7、负责已审计完成项目预结算资料的收集、整理、归档工作；

8、配合财务部门做好已竣工项目固定资产移交工作；

9、完成领导交办的其他任务。

C、合同预算办公室合同计划岗岗位职责

1、 严格国家相关基建管理和经济合同方面的法律法规，配合部门领导做好工程合同起草、审核、谈判工作；

2、 负责学校基建工程招标文件在关合同内容的审核工作；

3、 根据合同约定及实施情况，负责项目资金计划的编制工作，报部门领导审核；

4、 建立合同台帐，实行合同备案制度；

5、 负责合同执行过程监督管理，掌握合同实施进度，检查合同约定落实情况，处理索赔事项；

6、 负责合同档案文件的收集、整理和归档工作；

7、 完成领导交办的其他任务。

（六）基建处综合事务办公室职责

负责本处内日常行政管理、人事管理、财务管理（具体包括：党务、工会、文书档案、固定资产、退休、计划生育、环境卫生、会务组织、宣传、印章管理、工程财务月报、财务报帐等以及上传下达工作落实、检查）。

A、综合事务办公室负责人岗位职责

1、协助处长负责制定、起草处内工作计划、总结和学校相关部门要求上报的各类总结及相关材料等。

2、协助处长做好全处的行政管理、人事管理、岗位考核及聘任等工作。

3、协助处长做好部门行政经费的计划、使用、审核、监督及效益分析等工作。

4、协助处长建立处内各项规章制度，检查各部门、各岗位职责贯彻落实执行情况。

5、做好与校内其他部门的沟通、协调工作。

6、负责组织处内各种会议，做好日常接待工作。

7、负责基建处印章管理、使用，开具证明介绍信及办理学校用章等手续。

8、负责基建处宣传报道及网页更新等工作。

9、协助处长做好党务、安全、工会、计划生育等工作。

10、完成处领导临时交办的其它工作。

B、综合事务办公室一般岗位职责

1、负责文件收发登记，文书档案收集、整理及管理。

2、前期工程档案的收集、整理与管理工作，包括建设工程规划、立项、招投标、合同等文件。

3、建设工程施工资料收集、审核、整理及移交工作。                                                                   4、负责工程图纸的发放、借阅及归还工作。                                                   5、负责各类报表的统计及填报工作。

6、负责全处日常经费报帐工作。

7、负责处内网建设与维护工作。

8、做好固定资产建帐及管理工作。

9、完成领导临时交办的其它工作。

9、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处人员工作守则

1、学习：加强政治学习，努力钻研业务知识，运用办公自动化系统,规范工作，不断提高管理水平和创新能力。

2、团结：树立团队意识，部门之间、岗位之间、人员之间，要

相互协作，互相配合，互相支持。

3、务实：认真执行岗位职责，深入工地一线，服务施工现场，掌握第一手资料，发挥监督、指导、检查职能。

4、高效：严格履行工作程序，办事快捷高效，做到急事、要事先办快办，做到不拖拉、不推诿、不扯皮。

5、廉洁：工作中，要秉公办事，不谋私利，坚持透明公开，严格招投标管理程序，自觉接受群众监督，树立良好的信誉和行业形象。

6、纪律：严格执行学校的各项规章制度，加强内部管理和监督。严守工作纪律、遵守考勤制度。

7、仪表：工作期间着装整洁，言谈举止文明礼貌。

8、服务：树立良好的服务意识，热情接待服务对象。做好工程管理各阶段的服务工作，减少各种投诉。

9、环境：规范办公环境、做到整齐有序、无卫生死角。个人办公环境干净整洁有序，不乱仍废弃物，自觉维护公共环境。

10、和谐：在处内营造一个公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、和谐相处，文明优良的工作环境。

11、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于考核工作管理规定

为了更好地调动大家的积极性，加大考核力度，落实学年“部门考核目标任务书”中明确的工作任务。我们将在学校“教职工考核管理办法”的基础上，根据基建工作特点提出考核中的补充意见。

考核原则、考核组织、考核范围、考核结果的使用等内容仍按学校有关规定执行。

- 考核办法

1、每学年进行考核工作（每年12月底进行）。

2、考核程序：

▲基建处领导班子研究执行考核工作的具体意见。

▲全处开会传达人事处关于考核的具体规定；宣布考核工作领导小组及优秀指标数额。

▲按部门个人总结，集体评议、推荐优秀人选。

▲处考评小组对全体人员进行评议，确定等级，填考核结果。

▲办公室填写考核等级后，发回此表本人签字确认。

3、期末考核材料上报人事处。

二、考核内容，根据基建处工作任务进一步明确考核条件。

考核内容主要包括：德、能、勤、绩、廉。

1、德：20分（基础15分）浮动正负5分

(1)极参加政治理论学习和学校组织的各项活动。

(2)具有良好的职业道德和心理素质。

(3)爱岗敬业、具有较强的服务意识、有责任心和进取精神。

(4)作风正派，办事公道、待人诚恳。

▲较好做到上述4条增加5分

▲基本做到上述4条增加3分

2、能：30分（20分）浮动正负10分

(1)掌握本岗位专业知识，能运用于实践之中。

(2)能不断获取新知识，有开拓精神，不断提高综合专业技术的管理能力。

(3)善于调查研究不断提高分析解决问题的能力。

(4)具有组织工作和协调化解矛盾的能力。

(5)具备本岗位办公自动化和文字表达能力。

    - 较好地做到上述5条增加10分

    - 基本做到上述5条增加5至8分

3、勤：10分（基础8分）浮动正负2分

(1 ) 工作态度认真负责，积极肯干，任劳任怨。

(2 ) 严格遵守考勤制度。

（3）认真填写工作日志。

▲做到学年全勤增加2分，学年度病、事假5天或超过5天以上扣除2分至5分

4、绩：30分（基础20分）浮动正负5至10分

  - 工作数量：以本学年工作目标任务书为依据。

  - 工作质量：同上

  - 工作效益：同上

  - 工作效率：同上

▲按照考核任务书的要求优质、高效完成任务增加（5分）

▲按照考核任务书的要求较顺利地完成任务增加（3分）

▲按照考核任务书的要求,对工程存在的问题有预见性,并及时向领导提出解决问题的方案增加(3分)

▲两年内完成论文或科研性质报告增加（5分）

▲按照考核任务书的要求由于某种原因部分任务未能按时完成（0分）

5、廉10分（基础8分）浮动正负2分

（1）自觉学习新政策法规文件。

（2）自觉遵纪守法，遵守学校的各项规章制度。

（3）自觉遵守基建处制订的廉洁准则。

  - 能做到上述要求增加2分

  - 发现有违纪行为的扣除2至8分

三、注明：

1、考核等级：优秀、合格、基本合格、不合格、不定档。

2、考核结果与学校津贴挂钩与处内奖励挂钩。

3、考核形式：自评与处领导班子考评相结合。

根据我们所承担的基建任务，把工作内容和责任进行分解后，落实到部门、岗位、明确到人。按照“阳光工程”的要求，认真履行职责，加强协作、密切配合，定期召开会议，及时向主管领导汇报情况，完善运作机制，确保工作任务目标实现。

四、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

基建处考核工作打分表

办公室：          岗位：               部门负责人：

| 项 目 | 考核内容 | 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不 合格 | 增减分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德 20 分 | 1、积极参加政治理论学习和学校组织各项活动 |  |  |  |  |  |
|  | 2、具有良好的职业道德和心理素质 |  |  |  |  |  |
|  | 3、爱岗敬业、有较强的服务意识、有责任心和进取精神 |  |  |  |  |  |
|  | 4、思想作风正派，办事公道、待人诚恳 |  |  |  |  |  |
| 能 30 分 | 1、掌握本岗位专业知识，能运用于实践之中 |  |  |  |  |  |
|  | 2、能获取新知识，有开拓精神，不断提高综合专业技术的管理能力 |  |  |  |  |  |
|  | 3、善于调查研究不断提高分析解决问题的能力 |  |  |  |  |  |
|  | 4、具有组织工作和协调化解矛盾的能力 |  |  |  |  |  |
|  | 5、具备本岗位办公自动化和文字表达能力 |  |  |  |  |  |
| 勤 10 分 | 1、工作态度认真负责，积极肯干，任劳任怨 |  |  |  |  |  |
|  | 2、严格遵守考勤制度 |  |  |  |  |  |
| 绩 30 分 | 1、工作数量：以本学年工作目标任务书为依据 |  |  |  |  |  |
|  | 2、工作质量： 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 3、工作效率： 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 4、工作效益： 同上 |  |  |  |  |  |
|  | 5、两年内完成论文或科研性质报告 |  |  |  |  |  |
| 廉 10 分 | 1、自觉学习新政策法规文件不断提高法制观念 |  |  |  |  |  |
|  | 2、自觉尊法守法，遵守学校各项规章制度 |  |  |  |  |  |
|  | 3、自觉遵守基建处制定的廉洁准则 |  |  |  |  |  |

## 基建处会议制度

一、根据工作需要每周召开处领导工作会议。统一思想、沟通信息、检查工作落实情况。

二、坚持每月一次中级岗工作会议制度。汇报各部门工作任务进度情况，协调部门之间的工作关系，讨论解决存在的问题。

三、坚持每季度召开两次党支部委员会，结合处内主要工作对党员提出要求。

四、每两月召开一次全处人员工作会议。

1、每学期开学9月、2月由处领导及时传达学校有关信息，布置全处工作计划。

2、期中11月、4月进行检查落实工作情况。

目的：了解全处人员工作情况，调整下半学期工作计划，同事之间相互沟通、交流，促进全处工作的发展。

方法：全处工作汇报会。

内容：⑴半学期所做的全部工作

⑵是否完成了预定的目标，没有完成的原因。

⑶下半学期的工作计划，预定目标，对处工作建议。

形式：每人均做会议发言，10分钟左右（有无发言稿均可）

3、 期末1月、7月由处领导根据学校安排，进行期末总结、考核及评优工作。

4、办公室主任参加以上会议，并做好会议纪录，每月出一次会议纪要。

五、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于内部固定资产
使用、保管、借用、归还管理规定

为了有效地管理固定资产，充分发挥固定资产作用，提高固定资产使用效率，根据学校有关规定，结合基建处实际情况制定如下规定：

1、固定资产的管理实行“谁使用、谁管理”的原则，凡因工作需要为部门或个人配备的电脑、打印机、移动硬盘、优盘等设备，由使用者负责保管，平时注意正确使用和维护。

2、由个人使用的固定资产设备，使用人按要求填写基建处固定资产签单，一式二份。（个人保存一份、处内存留一份）

3、公用办公固定资产设备（车辆、复印机）等，严格按照产品使用说明书的要求使用，注意保养与维护。

4、处办公室根据固定资产使用的总体情况，负责制定年度设备购置计划，办理审批、采购、验收、入库登记、建卡、报账、调拨等手续，并负责定期核对检查、报修、报废等工作，做到帐卡物相符。

5、凡因工作调离所在岗位，按照签单上的相关要求办好使用设备的移交手续。

6、凡由办公室保管的资产设备，部门因工作需要个人借用，如（照相机、录像机、笔记本电脑等设备）要办理借用手续，使用期间负责保管，用后交还办公室。

7、固定资产只能用于完成业务工作需要，不得挪作他用。违反规定或造成损失的，由个人承担责任。

8、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于印章管理规定

基建处印章的使用应严格按学校“印章使用管理”规定执行。鉴于目前基建处承担着学校大规模的基建任务，各种业务往来签定的协议书、合同书、意向书以及上报的各种财务报表、预决算报表等，需要使用基建处合同章、基建处印章，按下列有关规定执行：

一、用印规定：

1、基建处合同章代表本校法定名称，代表本校的权利和利益，具有法定效应。使用“基建处合同”印章，必须经处长批准有签发意见后，方可用印。

2、根据学校规定，在工程进行中涉及到“法人代表、授权委托书”用章，需经处长同意，由主管校长批准后到校办办理。

3、上报各类信息、统计报表，经填报人核实无误后，报处长批准并签发意见后，方可用印。

二、印章管理：

1、印章管理人员用章时，应当审阅、了解用印内容，同时还要检查留存材料是否齐全。

2、协议书、合同书应保留一份文本。

3、每次用印都应进行登记：包括日期、编号、内容摘要、批准人、承办人。

4、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于客饭管理规定

为进一步改进工作作风，厉行勤俭节约，基建处结合处内实际工需要，在从事公务活动中，严格按照学校公务接待标准的有关规定进行。现对处内客饭管理制定如下办法：

1、原则上无特殊情况，不安排宴请接待。做到厉行节约，减少工作聚餐。

2、确因需要招待上级光临的领导、对口协作单位、业务往来的部门，原则上安排在校内天天餐厅用餐，但事先必须经主管处长批准。尽量减少陪同人员。用餐后由负责人签单（把来客单位、事由、人数、用餐时间写清楚)。

3、如因工作、业务需要在校外招待用餐，事先必须由处长批准，预借支票或刷公务卡。事后填写招待费用单，写明被招待单位、人数和陪同人员，本人签字，再由处长签字后报办公室。

4、严格执行客饭标准。不用高档菜肴酒水，反对铺张浪费，严格按照学校招待用餐的标准进行。

5、禁用公款接待因私来访者。因私事接待用餐，费用自付。

6、办公室按季度取回校内用餐签单，填写明细单并必须经处长审阅、第三人签字后方可报帐。

7、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于用车管理规定

为进一步改进工作作风，厉行勤俭节约，严格执行公车管理规定，基建处结合部门工作实际，对处内用车特做出如下规定，以确保学校基本建设事业的顺利开展。

1、基建处公务用车由办公室统一管理并指定专人负责。

2、各办公室如业务需要用车，应事先到办公室填写派车单并经主管处长批准，由办公室统一派车。

3、办公室负责车辆的日常维修、保养、保险、年检、加油等工作。每年可按学校要求，根据车辆运转状况，统一办理加油卡。（由国资处办理加油卡）。

4、为做好节油损耗工作，用车人员必须持加油卡加油，不允许持现金加油，如遇特殊情况需经处长批准后方可持现金加油，加油后到办公室进行加油费、公里数登记。

5、驾驶员要严格遵守交通规则，如出现交通违章应根据用车登记时间、地点进行核查后，由个人负责。

6、开车与乘车人员，要保持车内清洁，爱护车内设施，保持车辆处于良好运转状态，发现车辆故障及时将情况反馈办公室。

7、车辆使用完毕后，在工作时间内及时将车钥匙交回办公室，并认真填写用车登记本（内容包括：用车时间、车牌、事由、行车路线、用车人等），尽可能减少非工作时间的出车频率。

8、根据政务公开原则，办公室每年向处内公示用车使用及财务情况。

9、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于考勤工作管理规定

为保证各项工作有序进行，严格纪律、加强管理、考勤制度是作为处内人员进行综合考核的重要内容，望大家自觉遵守。

一、基建处考勤工作严格按北京工业大学考勤制度执行。

二、办公室负责全处考勤工作。部门负责人管理本部门人员的考勤，并按月做好统计上报办公室。

三、请假批准手续及权限：

1、本人请假须提出申请，经处长批准后有效，请假三天以上的要填写请假单（病假应出具校医院或合同医院的诊断证明）。如因重病、急事不能事先请假时，应在三天内委托他人代理补假手续，超过三天不补报的应按旷工处理。

2、副处级干部请假应由上一级领导批准；正处级干部请假应报主管校领导批准。

3、病假、事假、产假、婚假、丧假、探亲假、工伤假，按学校的考勤制度执行。

4、各部门负责人在每月三日前将本部门请假人员的证明、假条，报到办公室，办公室在五日前汇总经处领导审查签字后报校直机关。

5、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于加班工作管理规定

1、各部门应严格控制加班。确因工作需要加班，应事先填写加班申请表，写明加班内容，加班时间，加班地点，部门负责人签字认可（主管处长批准），原则上先批准后加班。

2、对临时或突发事件急需加班的，事后要及时告知部门负责人，补填加班申请单，注明加班内容及解决的问题。

3、加班超过三个小时为半天计算，六小时以上为一天计算。

4、节、假日值班，按学校统一规定执行。

5、加班时间一天之内由所在部门负责人批准，连续加班2天以上由主管处长批准。

6、每月由各部门负责人将加班统计情况报办公室，由办公室汇总报处长审批后发放加班费。

7、加班标准按学校及处内相关规定执行。

8、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

# 公文及档案管理

## 基建处关于公文处理管理规定

基建处各业务部门根据学校基建任务进程，代表学校授权形成的一些重要文件，应严格按学校“公文处理办法”执行。

一、公文起草的基本要求：

1、全面、准确反映客观实际情况，符合国家的有关法律、法规，符合上级机关的有关指示、规定。

2、观点明确，结构严谨，条理清晰，文字精练，篇幅力求简短。正确使用文种，符合公文格式要求。人名、地点、日期、时间、数字、引文等要准确。

3、公文中的汉字、标点符号、计量单位和数字的用法符合国家发布标准方案和规定。

二、行文规定：

1、发文程序包括：拟稿、审核、会签、签发、编号、缮印、校对、用印发送、归档、立卷。

（1）代表学校向上级机关的行文，都应使用“北京工业大学发文稿纸”由学校统一编号，校领导签发意见盖章后，校办存档一份。

（2）各主办（行文）部门，在行文过程中要按学校规定的统一格式办理，主管处长负责审稿；办公室负责核稿、登记、存档；原稿件（计算机保存）由起草部门负责。

2、收文程序包括：传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、立卷、归档。

（1）签收公文应由办公室清点、签字、启封、登记；写明领导者个人姓名的封件应交本人签收启封。

（2）对批办的公文要根据领导批示或授权，按规定程序登记后将公文送达有关部门或领导。

（3）对承办的公文要根据处领导的意见，属于本部门职权范围内的事项要积极办理，对涉及其他部门的事项要主动协商办理。凡须向上级机关报告、请示重新拟写文稿、并负责报送。

三、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

## 基建处关于档案工作管理规定

为规范基本建设工程档案管理，保障基建工程档案完整、准确和有效利用，根据国家相关法律、法规及北京市《建筑工程资料管理规程》的规定，特制订本规定。基建档案文件的归档范围：

一、基建文书档案

1、上级机关对基建处工作的指示、规定、办法、通知、批复等。

2、基建处上报的文件（请示、报告、汇报、工程简报、协办函、会议纪要、财务报表及与学校有关部门合报的主要报表）等。

3、校内行文（工作计划、总结、规章制度、宣传简报等）

二、基建工程档案

1、工程前期形成文书档案。包括：学校总体规划设计、可研报告、立项报告、批复、方案审定、图纸资料、规划许可证、用地许可证、招投标文件、建筑施工证、合同签定等以及各工程项目施工、竣工图纸等。

2、施工过程形成文书档案。包括：施工合同、设计变更、协议书、会议纪要、材料采购、认价过程、与相关部门、厂商签定的协议、合同，竣工验收单、竣工备案表等。

3、合同、预算、结算、审计过程中形成档案。包括：各类合同签定、洽商、变更以及说明等。

4、每年4月中旬各部门应按归档要求，把年内形成的公文、资料收集、整理齐全，登记、编号按学校要求，录入计算机，交到处内专职档案员，统一移交学校综合档案馆以及城建档案室。

▲ 基建工程档案严格按北京工业大学“基本建设工程项目档案管理暂行规定”执行（见附件）。

6、本规定自2014年12月1日起执行，并由基建处负责解释。

附件：

## 北京工业大学基本建设工程项目
档案管理暂行规定

第一章  总则

第一条、为了加强学校基本建设工程项目档案的管理。根据(中华人民共和国档案法(，国家经委、国家建委、国家科委、国家档案局发布的(科学技术档案工作条例(，国家档案局、国家计委发布的(基本建设项目档案资料管理暂行规定(，及京建质【2000】569号“关于发布北京市标准(建筑安装工程资料管理规程(的通知”特制定本办法。

第二条、基本建设工程项目档案是指在学校所属的范围内进行的勘察、规划、建设（新建、扩建、改建以及大、中型维修）、管理活动中形成的应归档保存的文字、图纸、图表、照片、录音、录象、光盘等各种载体的文件材料。

第三条、基本建设工程项目档案是反映学校基本建设历史和现状的真实记录。是为学校基本建设的改、扩建和维修提供的可靠依据；是为学校基本建设的规划、建设和管理以及产权纠纷出具的真实凭据；是为学校的历史考察、科学研究以及总结交流提取的有价值的资料。

第四条、由于基本建设工程项目档案是学校的宝贵财富，应按照集中统一、分级管理的原则，建立以校档案室为永久保存基地，基建处、国资处、后勤管理处、后勤集团为基础的基本建设档案管理网络，保障学校基本建设工程项目档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

第二章  基建文件材料的形成和管理

第五条、基本建设项目文件材料的形成和管理是基建管理工作的重要环节，各有关部门和工程项目组必须将此纳入工程项目计划、纳入工程项目管理制度、纳入相关人员的职责范围，在基建管理工作中做到“四同步”即：

（一）下达基建项目计划与提出基建文件材料的形成计划同步；

（二）检查基建项目建设进度与检查基建文件的形成、积累情况同步；

（三）验收基建项目与验收基建文件材料同步；

（四）竣工交付使用与审核档案、出具归档合格证明同步。

第六条、校档案馆应随时了解大、中型基建工程项目的进度，督促、指导专（兼）职档案员及工程技术人员做好基建文件、材料的收集、积累、立卷、归档工作。

第七条、实行“文件材料形成部门立卷”和“项目组立卷”的制度。各建设部门、设计部门、施工部门、维修部门及各工程项目组均为基建文件材料立卷部门或立卷归档组，均应配备兼职档案员或指定专人，负责本部门或本工程项目的文件的收集、积累、立卷、归档工作。

各部门负责人要对本部门归档的基建文件材料的完整、准确、系统和安全负责。

第八条、凡属归档范围基建文件材料，都必须按规定立卷归档，集中统一管理。任何部门和个人都不得拒交或擅自损毁，违者要追究责任。

第九条、竣工档案（主要是竣工图）是基建工程项目的最后真实记录，是对工程项目进行考核和今后使用，维护，扩建，改建，大、中型维修的依据，同时具有法律依据。凡竣工图不符合档案管理要求的，工程项目不能验收。竣工图必须盖有施工单位的竣工印章，施工单位项目负责人（或施工图纸修改人员）签名。

第十条、学校各部门在与设计、施工单位签订基建工程项目的合同或协议书时，必须在合同或协议书中明确写明编制竣工图的责任（包括经济、法律责任）。

第十一条、凡属校管工程范围的工程项目，执行工大校发（2001）130号文件“校管工程管理办法”。但校内全部建筑物、构筑物在拆除、改建、改造、装修之前，由建设单位负责照相，并将照片（含底片）归校档案室保存。工程项目验收后一个月之内立卷归档。

第十二条、凡停建、缓建的基建工程项目，其所有的文件材料由基建处档案资料室收集，并负责安全保管。

第三章  基建文件材料的立卷、归档要求

第十三条、凡是应归档的基建项目文件、材料，要求是原件，并且做到签章手续齐全，格式统一，字迹工整，图面整洁，反差明显。不得使用红水笔、圆珠笔和铅笔书写。凡用复写纸书写的材料、文件，必须附有同一内容的复印件。

第十四条、凡以施工图代竣工图的，由施工单位按制图要求负责在原施工图上进行补充修改，注明修改部门和更改标记，并附上设计变更通知单和施工说明，加盖(代竣工图(标志后，由基建项目负责人审核、签章以备归档。

第十五条、竣工档案的组卷要保持案卷内基建文件、监理文件、施工文件和竣工图之间的有机联系排列。对建设项目要求按单项工程组卷，先文字后图纸，文字材料和图纸均按专业分类。对于工程项目档案组卷多（20卷以上）的，要求有总目录卷放在基建文件的首页。

第十六条、卷内文件材料无论正、反面，只要有文字、图表等，均应编写页码。编写页码以独立卷为单位。

第十七条、归档时间为该基建项目竣工后三个月之内立卷归档，更变情况随时归档。

第十八条、竣工图要求归校档案室两套，其它文件、材料一般归档一份。

附件：关于基建工程项目档案归档范围。

附表：      关于基建工程项目档案归档范围

| 类别 | 文件名称 |  | 处档 | 校档 | 城档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 基建文件 |  |  |  |  |
| A-1 | 项目建议书 | 超长 |  | △ |  |
| A-2 | 对项目建议书的批复文件、立项依据文件 | 超长 |  | △ |  |
| A-3 | 可行性研究报告 |  |  | △ |  |
| A-4 | 可行性研究报告的批复文件 |  |  | △ |  |
| A-5 | 关于立项的会议纪要、领导批示 |  |  | △ |  |
| A-6 | 有关职能部门审查意见 |  |  | △ |  |
| A-7 | 专家对项目的建议文件 |  |  | △ |  |
| A-8 | 计划部门批准的立项文件 |  |  | △ |  |
| A-9 | 计划部门批准的计划任务（计划大本） |  |  | △ |  |
| A-10 | 计划部门批准的转正式任务通知单 |  |  | △ |  |
| B类 | 建设用地、征地、拆迁文件 |  |  | △ |  |
| B-1 | 向主管部门报项目建议书报告、批复 |  |  | △ |  |
| B-2 | 向规划部门报规划意见书、附图 |  | △ | △ |  |
| B-3 | 规划部门批复文件、盖审批章附图 |  | △ | △ |  |
| B-4 | 市政府批准征用地的文件、使用国有土地时该原土地管理部门拆迁交置意见 |  |  | △ |  |
| B-5 | 计划部门批准的计划任务（计划大本） |  |  | △ |  |
| B-6 | 规划建设用地规划许可证、附件及盖审批章附图 |  | △ | △ |  |
| B-7 | 国有土地使用证 |  | △ | △ |  |
| C类 | 勘察、测绘、设计文件 |  |  | △ |  |
| C-1 | 工程地质勘查报告 |  |  | △ |  |
| C-2 | 建筑用地钉桩通知单 |  |  | △ |  |
| C-3 | 验线通知单 |  |  | △ |  |
| C-4 | 规划设计方案通知书、附图 |  |  | △ |  |
| C-5 | 审定设计方案通知书、附图 |  |  | △ |  |
| C-6 | 审定设计方案中征求有关部门（人防、消防、市政等部门的审查意见） |  |  | △ |  |
| C-7 | 初步设计图及说明 |  |  | △ |  |
| C-8 | 消防设计审核意见 |  |  | △ |  |
| C-9 | 施工图设计审图的审批意见文件 |  |  | △ |  |
| D类 | 工程招投标及承包合同文件 |  |  | △ |  |
| D-1 | 设计招投标文件 |  |  | △ |  |
| D-2 | 施工招投标文件 |  |  | △ |  |
| D-3 | 监理招投标文件 |  |  | △ |  |
| D-4 | 勘察合同 |  |  | △ |  |
| D-5 | 设计合同 |  |  | △ |  |
| D-6 | 监理合同 |  |  | △ |  |
| E类 | 工程开工文件 |  |  |  |  |
| E-1 | 年度施工任务批准文件 |  |  | △ |  |
| E-2 | 修改工程施工图纸通知书 |  |  | △ |  |
| E-3 | 建设工程规划许可证、附件及附图 |  | △ | △ |  |
| E-4 | 建设工程开工证 |  | △ | △ |  |
| E-5 | 工程质量监督手续 |  |  | △ |  |
| F类 | 商务文件 |  |  |  |  |
| F-1 | 工程设计概算 |  |  | △ |  |
| F-2 | 招投标预算 |  |  | △ |  |
| F-3 | 工程决算 |  |  | △ |  |
| G类 | 工程竣工文件 |  |  |  |  |
| G-1 | 工程竣工验收备案表 |  | △ | △ |  |
| G-2 | 工程竣工验收报告 |  |  | △ |  |
| G-3 | 由规划消防、环保、档案等部门出具验收使用文件 |  |  | △ |  |
| G-4 | 《房屋建筑工程质量保证书》 |  |  | △ |  |
| G-5 | 工程竣工总结 |  |  | △ |  |
| G-6 | 工程开工前后原貌新貌照片 |  |  | △ |  |
| G-7 | 工程开工、施工、竣工中的录音录像资料 |  |  | △ |  |
| G-8 | 获奖证书、奖状、奖杯 |  |  | △ |  |
| H类 | 监理文件 |  |  |  |  |
| H-1 | 监理工作计划书 |  |  | △ |  |
| H-2 | 监理通知 |  |  | △ |  |
| H-3 | 监理工作总结 |  |  | △ |  |
| H-4 | 工程监理技术文件报审表 |  |  | △ |  |
| H-5 | 工程动工报审文件 |  |  | △ |  |
| H-6 | 施工进度计划报审文件 |  |  | △ |  |
| H-7 | 停—复工—工程延期文件 |  |  | △ |  |
| H-8 | 竣工移交证书 |  | △ | △ |  |
| H-9 | 工程质量评估报告 |  |  | △ |  |
| I类 | 施工资料 |  |  |  |  |
| I-1 | 施工进度计划 |  |  | △ |  |
| I-2 | 项目大事记 |  |  | △ |  |
| I-3 | 不合格项处置纪录 |  |  | △ |  |
| I-4 | 建设工程质量事故调勘察笔录 |  |  |  |  |
| I-5 | 建设工程质量事故报告书 |  |  |  |  |
| I-6 | 施工总结 |  |  |  |  |
| I-7 | 工程技术文件报审表 |  |  | △ |  |
| I-8 | 图纸审查纪录 |  |  | △ |  |
| I-9 | 设计交底纪录 |  |  | △ |  |
| I-10 | 设计变更、洽商纪录 |  |  |  |  |
| I-11 | 施工材料资料 |  |  |  |  |
| I-12 | 施工测量记录 |  |  |  |  |
| I-13 | 施工纪录 |  |  |  |  |
| I-14 | 施工试验纪录 |  |  |  |  |
| I-15 | 施工验收资料 |  |  |  |  |
| I-16 | 质量评定资料 |  |  |  |  |
| J类 | 竣工图 |  |  |  |  |

附表：                    基建处与学校有关部门固定资产移交程序                   表一

工程移交文件汇总清单       表二

| 序号 | 名 称 | 份 数 | 页 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基建文件 |  |  |  |
| 2 | 施工招投标文件 |  |  |  |
| 3 | 监理招投标文件（一） |  |  |  |
| 4 | 监理招投标文件（二） |  |  |  |
| 5 | 主要原材料、成品构件出厂质量证明试验报告 |  |  |  |
| 6 | 施工记录隐检设计变更地基结构验收、单位验收 |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  |  |  |
| 8 | 预检记录、技术交底 |  |  |  |
| 9 | 暖卫工程施工技术文件 |  |  |  |
| 10 | 电气安装工程施工技术文件 |  |  |  |
| 11 | 通风与空调工程施工技术文件 |  |  |  |
| 12 | 消防招标文件 |  |  |  |
| 13 | 电梯招投标文件 |  |  |  |
| 14 | 电梯安装工程 |  |  |  |
| 15 | 建筑竣工图 |  |  |  |
| 16 | 结构竣工图 |  |  |  |
| 17 | 设备竣工图 |  |  |  |
| 18 | 电气竣工图 |  |  |  |
| 19 | 建筑装饰装修竣工图 |  |  |  |
| 20 | 外线总图工程 |  |  |  |

移交人签字：                                           接收人签字：

| 交 付 使 用 财 产 明 细 表 | 表三 |
| --- | --- |
| 填制单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：平米、元 |
| 工程项目名称 | 交付资金合计（金额） | 一、建筑工程 | 二、设备、工具、器具、家具 | 三、其他（金额） |
|  |  | 结构 | 面积（平米） | 价值（元） | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 价值（元） | 设备安装费（元） | 小计 |  |
|  | 1=4+11+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9+10 | 12 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付单位 |  |  |  |  |  | 接收单位 |  |  |  |  |  |
| 盖 章 | 年 月 日 |  |  |  | 盖 章 |  | 年 月 日 |  |  |
| 房 屋 建 筑 物 类 固 定 资 产 验 收 单 表四 |
| 分类编号： |  |  | 年 月 日 | 单位：元 平方米 |  |
| 建筑物名称 | 数量 | 开工日期 | 竣工日期 | 建筑面积 | 使用面积 | 结构类型 | 单方造价 | 金额 | 第 一 联 ： 交 付 单 位 |
| 其中 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前期费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 征地费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（大写） |  |  |  |  |
| 交付单位： |  | 国资处： |  | 财务处： |  |  |
|  |  |  | 后勤管理处： |  |  | 保卫处： |  |  |

北京工业大学建设工程概况表

（建筑工程类）

档案编号：

| 建筑工程名称 |  | 工程曾用名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程地址 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 单位负责人 |  |
|  | 单位地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 建筑单位上级主管 |  |
| 项目批准文号 |  | 计划批准文号 |  |
| 规划用地许可证号 |  | 规划许可证号 |  |
| 施工许可证号 |  | 招投标备案文号 |  |
| 工程设计号 |  | 图纸审核证号 |  |
| 质量监督备案文号 |  | 测绘（量）证号 |  |
| 合同开工日期 |  | 合同竣工日期 |  |
| 实际开工日期 |  | 实际竣工日期 |  |
| 工程投标价（元） |  | 工程决算（元） |  |
| 总建筑面积 （㎡） | ㎡ 其中 | 地上： ㎡ | 总层数 （层） | 层 其中 | 地上： 层 |
|  |  | 地下： ㎡ |  |  | 地下： 层 |
| 总占地面积 （㎡） | ㎡ | 主要建筑物 最高高度（m） | m |
| 结构类型 |  | 基础类型 |  |
| 人防等级 |  | 抗震裂度 |  |

| 与本工程有关单位 | 单位名称 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- |
| 计划批准单位 |  |  |
| 项目批准单位 |  |  |
| 规划批准单位 |  |  |
| 施工批准单位 |  |  |
| 工程设计单位 |  |  |
| 工程图纸审核单位 |  |  |
| 工程质量监督单位 |  |  |
| 工程验线批准单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |
| 勘察单位 |  |  |
| 工程分包 |
| 分包项目种类 | 单位名称 | 联系人及电话 |

工程转入施工阶段移交单

编号：

工程监理办公室：

本工程前期手续基本完成，现将该工程基本情况告知你部，并将相关施工文件移交你们。

| 一、工程基本内容 |
| --- |
| 工 程 名 称 |  | 中 标 单 位 |  |
| 计 划 开、竣工日期 |  | 建 筑 面 积 （㎡） |  |
| 合 同 工 期 （日历天） |  | 檐 高/层 数 |  |
| 合 同 金 额 (人民币); |  | 质 量 标 准 |  |
| 二、转交文件内容 |
| 序号 | 文件编号 | 文 件 名 称 | 批准日期 | 文件类型 | 份数 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

移交日期：

接 收 人：

文 件 签 收 表

| 序号 | 时间 | 文件名称 | 领导批示 | 收文单位 | 收件人签字 | 文件处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

文 件 签 发 表

| 序号 | 时间 | 文件名称 | 份数 | 发送单位 | 收件人签字 | 文件存放处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

加 班 申 请 表

办公室：

| 姓名 | 加班时间 | 加班内容（处理问题） | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- |

领导签字：                    办公室主任：                       制表人：

# Text boxes

交付单位：基   建  处

接收单位及接管内容

保卫处

(1) 工程移交清单

后勤管理处

(1)固定资产验收单

(2)交付使用财产明细表

(3)工程移交清单

国有资产管理处

(1)固定资产验收单

(2)交付使用财产明细表

财务处

(1)固定资产验收单

(2)交付使用财产明细表