目 录

上 级 文 件

关于在首都教育系统推进廉政风险防范管理工作的实施意见	2

北京工业大学推进廉政风险防范管理工作的实施意见（试行）	4

中共北京工业大学委员会关于 加强对重点部位和关键环节监督工作的意见	8

组 织 领 导

廉政风险防范管理小组	10

“阳光工程”领导小组	11

基建处关于落实党风廉政建设责任制	12

风险防范责任书

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（处长）	15

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（副处长）	16

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（前期部中级岗）	17

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（工程监理部中级岗）	18

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（合同预算部中级岗）	19

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（办公室中级岗）	20

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（工程监理部普通管理岗）	21

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（合同预算部普通管理岗）	22

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（前期部普通管理岗）	23

北京工业大学 党风廉政建设暨风险防范责任书（前期部普通管理岗）	24

廉政风险防范管理

廉政风险防范管理工作小词典	26

北京工业大学廉政风险防范管理工作表	27

基建工程招投标管理办法	37

基建工程项目管理规定	40

基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定	44

基建工程项目洽商变更管理规定	45

基建处关于加强廉政建设的管理规定	47

基建处实施“阳光工程”管理方法	48

基建处工作人员行为规范	50

北京工业大学基建处重大事项议事决策规定	51

北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法	53

工 作 流 程

基建工程材料、设备认质、认价、封样管理流程	55

基建工程合同管理流程	56

基建工程竣工结算管理流程	57

基建工程项目洽商变更管理流程	58

前期部招标工作流程图	59

工程监理部工作流程	61

# 上 级 文 件

## 关于在首都教育系统推进廉政风险防范管理工作的实施意见

京教工〔2009〕14号

各区县委教育工委、区县教委，各高等学校党委，两委机关各处室、各直属事业单位：

为了深入推进首都教育系统党风廉政建设和反腐败工作，根据《中共北京市委北京市人民政府关于在全市推进廉政风险防范管理工作的意见》（京发〔2008〕26号）要求，现就推进全市教育系统廉政风险防范管理工作提出如下实施意见。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合教育系统反腐倡廉实际，通过推进廉政风险防范管理，加强制度建设，规范权力运行，提高管理水平，促进教育系统依法行政，推动反腐倡廉建设的深入开展。

二、主要内容

运用现代管理学的理念和方法，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，突出重点岗位，认真查找在思想道德、岗位职责、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点（简称“四类风险”），并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，通过制订方案、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，对预防腐败工作进行规范化、系统化循环管理。

三、工作目标

通过廉政风险防范管理，提高党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识；促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范，对权力运行实施有效监督；逐步形成廉政风险防范管理长效机制，推进首都教育系统预防腐败工作取得新的明显成效。

四、组织领导

在市委教育工委市教委的统一领导下，成立廉政风险防范管理工作领导小组，负责廉政风险防范管理工作的组织、协调和推进。领导小组办公室设在市教育纪工委、监察处，负责日常工作。办公室成员单位由市教育纪工委、机关纪委、监察处、干部处、人事处、财务处、审计处组成。

五、方法步骤

1.查找及评定风险等级

采取自下而上和自上而下相结合的方式，从行政和业务管理事项、业务工作流程、相关管理制度等方面入手，全面排查廉政风险点，确定风险等级，经组织审核后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。

2.制定并实施防控措施

围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地制定并实施防控措施。根据权力运行的风险内容和不同等级，进行分级管理、分级负责，形成较为有效的廉政风险防控机制。

3.检查考核防范效果

建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过自查、检查等方式，对廉政风险防范各项措施的落实情况进行考核。考核工作可与领导班子和领导干部年度考核和党风廉政建设责任制检查等结合进行，也可组织专门考核。

4.完善并形成操作规程

根据考核结果，纠正存在问题，完善工作程序，结合形势发展、职能转变和预防腐败的新要求，及时调整风险点和风险防控措施。

根据《中共北京市委北京市人民政府关于在全市推进廉政风险防范管理工作的意见》的要求，分别制定市委教育工委市教委机关、高等院校推进廉政风险防范管理工作的具体方法步骤及时间安排，各直属事业单位参照两委机关的安排制定本单位推进廉政风险防范管理工作的实施细则，并报领导小组办公室备案；区县教育系统推进廉政风险防范管理工作按照各区县的部署进行，向领导小组办公室报送信息。

六、工作要求

1.加强领导，落实责任。各单位党政领导班子要把推进廉政风险防范管理作为一项重要任务，列入重要议事日程，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施；各单位党政领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和分管单位的廉政风险防范管理，确保预防腐败各项要求落到实处。

各单位要明确相应的工作机构，党政主要领导负总责、亲自抓，主管领导具体抓，纪检监察机关负责协调、推进。

2.突出重点，强化管理。各单位要确定重点部门、重点工程、重要领域和重要环节，突出抓好拥有行政许可、行政处罚及人财物管理等关键岗位，从具体业务工作流程入手，重点查找制度机制缺陷，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，防范措施要落实到具体工作岗位人员，细化到权力行使的各个环节，规范管理行为，努力把廉政风险防范管理融入到业务工作的全过程。

中共北京市委教育工作委员会

北 京市 教 育 委 员 会

二○○九年三月二十七日

## 北京工业大学推进廉政风险防范管理工作的实施意见（试行）

工大党发〔2009〕13号

各院（机关、后勤集团）党委，各党总支、直属党支部，各院、部、处、直属单位，后勤集团、智源公司:

根据北京市委市政府《关于在全市推进廉政风险防范管理工作的意见》和北京市教育工委、教育纪工委相关文件精神，结合学校实际，制定如下实施意见。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以惩防体系建设为重点，通过推进廉政风险防范管理工作，加强思想、作风和制度建设，规范权力运行，提高管理水平，推动学校党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，促进学校科学发展。

二、工作目标

通过廉政风险防范管理，提高领导干部和管理人员自觉接受监督、主动参与监督和防微杜渐、积极化解廉政风险的意识；按照“职责明确、决策规范、程序公开、管理精细”的要求，对权力运行实施有效监督；逐步形成校、院（部处）、系（室）及工作人员三级廉政风险防范管理的长效机制。

三、主要内容

以提高党性修养和职业素养、健全工作制度、规范工作程序为着眼点，突出对重点岗位和关键环节的监督制约。结合工作任务，学校及各院（部处）要认真分析和逐一查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点；针对风险点，按照“前期预防、中期监控、后期处理”的工作要求，逐一制定切实有效的防范制度措施；根据工作职责和业务流程，逐一明确风险点责任人，逐人签订党风廉政建设暨风险防范责任书；依循“计划、执行、监查、完善”四个环节，监督、考核并不断完善。通过廉政风险防范管理，提高学校及各院（部处）勤政廉政工作的科学化、系统化水平。

四、工作原则

廉政风险防范管理工作要围绕中心，服务大局，旨在建立和形成预防腐败的长效机制。在推进过程中，要遵循“四个有机结合”的工作原则：

（一）与科学发展观的学习实践有机结合。一是以深入学习实践科学发展观活动为契机，将廉政风险防范管理工作的推进纳入学习实践活动；二是以科学发展观理论指导工作开展，坚持廉政风险防范管理之以人为本、统筹协调的内在要求；三是通过推进廉政风险防范管理工作，有效促进学校以及本单位和部门的科学发展。

（二）与加强领导干部作风建设有机结合。廉政风险防范管理强调变他律为主为他律自律并重、自律为主的预防腐败理念，必须坚持不懈地加强领导干部作风建设，使领导干部树立和坚持正确的事业观、工作观、政绩观、利益观，切实增强领导干部和工作人员的党性修养和职业素养，增强廉政风险防范意识，筑牢拒腐防变思想防线，严于律己，勤政廉政，从根本上夯实党风廉政建设和反腐败工作的基础。

（三）与完善制度建设有机结合。在风险点的查找和防范措施的建立过程中，要通过对现有管理制度进行系统的梳理、整合，完善校院两级的议事、决策制度，把好决策关；完善操作、执行制度，提高执行力，把好执行关；完善监察、督导制度，把好监督关。增强校院两级制度建设的针对性、有效性和可操作性。确保党风廉政建设和提高管理水平，相互促进，相得益彰。

（四）与党风廉政建设责任制的完善有机结合。促进党风廉政建设责任制的有效延伸，建立健全校、院（部处）、系（室）及工作人员三级责任制，将院（部处）级单位以下责任制落实到人、落实到位；把领导班子和党员干部年度考核、目标考核以及党风廉政建设责任制考核相结合，一并纳入职责绩效考核和行政督察考核评价系统，建立廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、群众评议等方式，对廉政风险防范各项措施的落实情况进行考核评估并逐步完善。

五、工作步骤

学校开展廉政风险防范管理工作分两步推进：一是试点先行。确定由国资处、财务处和后勤集团三个单位为试点；二是全校展开。学校及各院（部处），要结合《关于加强对重点部位和关键环节监督工作的意见》（工大党发〔2008〕12号文件），按照本《实施意见》要求，借鉴试点单位经验，认真组织学习，精心部署，制定工作计划，抓好落实。具体实施步骤如下：

第一步，查找风险点。采取自上而下和自下而上相结合的方式，从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，经本单位、本部门领导班子严格审核把关后，将风险点登记汇总，并在适当范围进行公示。

（1）查找岗位的风险点。按照全员参与的要求，组织党员干部对照以往履行职责、执行制度的情况，参考《北京工业大学关于加强对重点部位和关键环节监督工作的意见》中的93个关键环节，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等方式，进一步补充、调整、完善；认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责、业务流程和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，报所在处室审核。

（2）查找部门的风险点。根据部门行政职能职责，参考《北京工业大学关于加强对重点部位和关键环节监督工作的意见》中的14个重点部位，结合职责定位情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，由所在单位党委（党总支、直属党支部）审核。

（3）查找学校的风险点。根据学校的职责，围绕群众反映的突出问题查找学校的风险点。重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生廉政风险的内容及表现形式，由校党委确定，校纪委协助。

第二步，制定防控措施。围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地提出并制定防控制度措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

（1）针对岗位风险，由本人对照本职工作相关的各项法规制度，提出防控风险的具体措施和办法，报所在科室备案。

（2）针对部门风险，由单位或部门党政领导班子围绕决策、执行和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格形式在一定范围内公开。

（3）针对学校风险，校领导班子要认真研究分析学校在权力运行中存在的共性问题，并结合工作实际，进一步健全完善防控风险的相关规章制度。

第三步，落实责任主体。根据权力运行的风险内容和不同层级，实行分类管理、分级负责，落实责任人；对廉政风险等级较高的权力，由单位主要领导负责；对廉政风险等级一般的权力，由单位分管领导负责；对廉政风险较低的权力，由科室领导直接管理和负责，逐级签订《党风廉政建设暨风险防范责任书》。

第四步，加强监督考核。建立和完善廉政风险防范管理考核制度，采取定期自查、同级互查、纪委抽查、群众评议等方式，对廉政风险防范各项措施的落实情况进行监督检查、考核评估。考核工作可结合领导班子和党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等进行。

第五步，完善操作规程。以年度为周期，根据考核评估结果和新情况，纠正存在问题，完善工作内容与程序；对廉政风险防范管理工作成效显著的单位、个人予以表彰，对失察失管失教或违规违纪者给予组织处理或纪律处分。

六、工作要求

（一）提高思想认识。开展廉政风险防范管理工作是贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的具体实践，是按照“一个坚持，三个更加注重”的要求，从源头上预防腐败，推进党风廉政建设的有效载体。积极推进廉政风险防范管理，对于正本清流、化解风险、爱护干部、促进发展具有重要意义，各单位要高度重视，认真做好学习、发动工作，统一思想，提高认识。

（二）加强组织领导。学校成立廉政风险防范管理工作领导小组，由校长、党委书记任组长，纪委书记任副组长，成员由校两办、机关党委、纪委监察室、审计处、组织部、人事处、财务处、国资处、基建处、招生就业处、后勤集团、智源公司以及宣传部等部门负责人组成，负责廉政风险防范管理工作的组织、协调和推进工作。领导小组办公室设在纪委监察室，负责日常工作。

（三）切实抓好落实。校院两级党政主要领导要把推进廉政风险防范管理工作作为一项重要任务列入议事日程和年度工作任务，切实履行反腐倡廉“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和分管单位的廉政风险防范管理。各院（部处）要根据自身情况，以科学、创新的精神，创造性地开展工作，确保廉政风险防范管理工作取得实效。

中共北京工业大学委员会

2009年5月27日

## 中共北京工业大学委员会关于
加强对重点部位和关键环节监督工作的意见

工大党发〔2008〕12号

为贯彻落实中共中央颁布的《建立建全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实中共中央〈建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉的具体办法》，在构建符合我校实际的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败进程中，切实加强涉及学校改革、发展和稳定，对学校工作产生重大影响，关系师生员工切身利益的权力运行的重点部位和关键环节的监督，保证监督工作有章可循，突出实效性，重在事前和事中监督，经调研讨论确定北京工业大学14个重点监督部位和关键环节，以及相对应的14个责任单位。有关的责任分工在试行中逐步完善。

对重点部位和关键环节的监督工作，坚持党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制，落实“一岗双责”的要求，建立日常监督与集中检查相结合，自我监督与外在监督相结合的监督机制，树立“我在监督中工作，监督工作中有我”的理念，切实加强重点部位和关键环节的监督。

重点部位涉及全校范围。各责任单位要在主管校领导的领导下，建立常态的监督机制，制定全校相关重点部位监督的工作规范、工作流程，实施日常对关键环节的监督工作，及时整改发现的问题，建立和完善相关的规章制度，接受学校对所负责重点部位的监督和检查。责任单位“一把手”为所负责重点部位第一责任人，同时也是监察室牵头组织的联合检查组成员。

校监察室负责协调、指导、督促责任单位具体落实监督工作；接受群众就相关问题的来信、来访；组织联合检查组工作；组织开展相关问题的调查研究，提出对相关问题的处理意见和监察建议。

各院、部、处“一把手”为二级单位重点部位监督的第一责任人，要根据本意见，接受责任单位的指导和监督。并结合本单位的情况，确定本单位重点部位和关键环节的内容，积极做好本单位的监督工作。

附件：北京工业大学监督工作重点部位和关键环节一览表

# 组 织 领 导

## 廉政风险防范管理小组

## “阳光工程”领导小组

## 基建处关于落实党风廉政建设责任制

一、基建处成立党风廉政建设工作小组

组长：祖占良

成员：刘民强   董亮   张健   赵玉成   赵宁  齐宗林

工作职责：小组成员要严格按照国家法律、法规和学校的各项规章制度办事，针对基建处的工作性质及特点对处内重要的工作事宜及决策都要按照议事规则，经过小组集体讨论通过。

二、工作职责分工

祖占良（处长）

1、负责基建处各项规章制度包括党风廉政制度的修订、完善及实施；落实学校党风廉政建设提出的各项工作任务。

2、依据国家的有关法律、法规及学校的有关规定，负责对学校大型基建项目招投标、确定施工方案、预决算、施工合同的签定与管理工作，认真执行“三重一大”制度，做好各项工程的审计工作。

3、负责处内财务奖酬金的筹集与票证的签发工作。

刘民强（副处长）

1、配合处长对全处工作进行规范化管理；落实处内各项规章制度及党风廉政建设的各项管理规定。

2、负责对全员进行职业道德、法规观念、劳动纪律、安全生产的思想教育，以及专业知识的培训工作。

3、负责对处内新、改、扩建工程任务进行施工阶段的监督管理工作，落实三大目标控制（既投资控制、质量控制、进度控制），确保各项工程按期交付使用。

董亮（副处长）

1、协助处长认真落实党风廉政建设的各项管理规定。

2、负责办理工程前期手续及提供网上公示内容。

3、负责办理前期工程招投标工作。严格按程序执行招投标工作、检查、监督全过程。

张健（前期工程部主任）

1、协助处领导贯彻落实学校及处内各项规章制度，做好执行、落实工作。

2、负责协调有关部门，组织落实办理工程前期手续。

3、严格按有关程序组织专家进行评审工作，负责监督、检查全过程。

赵玉成（工程监理部主任）

1、协助处领导严格执行国家各项建筑法规，负责对处内新建、改建、扩建工程，施工阶段的监督、管理工作。

2、深入施工现场，负责合同的有效执行。

3、协助主管处长对各项目的施工阶段实施三大目标控制（既投资控制、质量控制、进度控制），严格履行建设项目竣工后保修期职责。

赵宁（合同预算部主任）

1、依照国家的政策法规和学校的各项规章制度，协助处长办理好各项工程的招投标及竣工后的结算工作。

2、深入工地掌握第一手资料，对项目经济洽商的内容，进行审核、分析，确保各项资金的合理运用。

3、负责合同的洽商、签定及执行；协助各有关部门做好各项工程的审计工作。

齐宗林（办公室主任）

1、协助处领导贯彻落实学校及处内各项规章制度，做好宣传教育及检查监督工作。

2、负责工程招投标的网上公示及审核工作。

3、负责处内印章管理、固定资产的建帐、管理、报废及处内报帐的核审工作。

本规定自2009年4月15日起执行。

# 风险防范责任书

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（处长）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责精神，特签订本责任书。

一、依据岗位职责必须做到

1、遵守国家有关基本建设的法律、法规及《基建处工作管理规程》，规范管理行为。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受各级组织监督。

3、严格执行《北京工业大学处级领导干部管理规定》及相关制度。

4、认真执行“三重一大”制度，做好各项工程的审计工作。

5、要坚持干事、干净、高效、实效的工作原则，全面、客观地开展工作。

二、依据岗位职责坚决不做

1、不违反工作程序，违规干预项目招标采购工作。

2、不在工程施工管理过程中弄虚作假，不在项目审计过程中隐瞒实情。

3、不利用职务之便为本人、亲友谋取私利。

4、不收受有关单位和个人的礼金、有价证券和礼品。

责任人（签名）：  C1                           领导（签名）：主管校长

年     月    日                             年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（副处长）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、严格执行《北京工业大学处级领导干部管理规定》及相关制度。

2、认真执行《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。

2、遵守国家有关基本建设的法律、法规及《基建处工作管理规程》，规范管理行为，规避腐败现象。

3、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受各级组织监督。

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、恪尽职守做好本职工作，协助处长落实各项管理规定及完善制度建设。

2、坚持原则、公道正派、严谨细致、全面客观的开展 “施工管理”工作。

3、，严格执行基本建设法律、法规及基本建设程序，协助处长把好工程实施和工程结算两个关口。

4、依法依纪履行职责，遵纪守法，廉洁奉公，严守工作纪律，自觉接受监督。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、在落实管理规定及完善制度建设方面，不弄虚作假，不脱离实际。

2、在开展施工管理工作方面，不做违法违规行为，不允许有任何个人私念。

3、在协助处长把好“两个关口”工作方面，不做非原则行为，不得以职务之便谋取个人利益。

4、在工作纪律方面，不做触犯国家刑法的行为。

责任人（签名）： C2                            领导（签名）：C1

年     月    日                             年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（前期部中级岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、认真落实《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督

3、认真贯彻执行《基建处实施“阳光工程”管理办法》和《基建处工作管理规程》。

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、严格按照基建处工作管理规程开展工作，做到工作内容公开透明。

2、自觉接受监督，认真履行职责，杜绝一切暗箱操作。

3、依法依纪履行职责，遵纪守法，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，勤政廉洁。

4、尽职尽责努力做好本职工作。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、不与任何单位和个人搞私下交易。

2、不指定设备、建筑材料和设计咨询单位。

3、在招投标过程中不参与任何个人倾向性意见。

责任人（签名）：Z1                           领导（签名）：C1

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（工程监理部中级岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、认真落实《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督

3、遵守国家有关基本建设法规及《基建处工作管理规程》

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、认真贯彻质量控制、进度控制、投资控制、安全控制方针。

2、自觉接受监督，认真履行职责，杜绝一切暗箱操作。

3、依法依纪履行职责，遵纪守法，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，勤政廉洁。

4、尽职尽责努力做好规范本部门工作人员行为，协调各方面工作。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、不泄漏本单位部门信息，同学校利益保持一致。

2、不参加施工单位请客送礼及与工作无关活动。

3、不违法转包、分包、变更洽商，不指定设备、建筑材料。

责任人（签名）：Z4                           领导（签名）：C1

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（合同预算部中级岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、认真落实《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。建立健全基建处廉政风险防范机制。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督

3、遵守国家有关基本建设的法律、法规及财务管理规章，以严谨的制度、认真的态度、规范的管理切实抓好部门各项工作，在布置工作中要有预防腐败的要求。

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、认真贯彻国家、学校有关基建合同管理、预结算审核及基建财务管理的法律、法规。

2、自觉接受监督，认真履行职责，杜绝一切暗箱操作。

3、依法依纪履行职责，遵纪守法，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，勤政廉洁。

4、尽职尽责严格执行基建审批程序，努力做好基建合同审查、预结算审核及工程款审核支付工作。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、不违反相关法律法规及招标原则审核签定合同、确认材料价格及审核结算。

2、不在审批程序不完善时办理合同签订、工程款支付手续。

3、拒绝施工单位请客送礼等形式的一切馈赠，不利用职务之便谋取私利。

责任人（签名）：Z2                           领导（签名）：C1

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（办公室中级岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、认真落实《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督

3、遵守《基建处实施“阳光工程”管理办法》和《基建处工作管理规程》

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、严格按照基建处工作管理规程开展工作，做到工作内容公开透明。

2、自觉接受监督，认真履行职责，杜绝一切暗箱操作。

3、依法依纪履行职责，遵纪守法，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，勤政廉洁。

4、尽职尽责努力做好本职工作，在阳光工程领导小组的领导下，坚持处务公开、宣传报道工作公开、监督管理工作公开。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、不利用职务之便谋取私利。

2、不报道、不传播不利于校内团结各种信息。

3、不泄漏任何有损国家利益和招投标公平的任何信息。

责任人（签名）：Z3                           领导（签名）：C1

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（工程监理部普通管理岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、依据岗位职责必须做到

1、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督

2、遵守国家有关基本建设法规及《基建处工作管理规程》

3、认真贯彻质量控制、进度控制、投资控制、安全控制方针。

4、自觉接受监督，认真履行职责，严格按工作流程办事。

5、依法依纪履行职责，遵纪守法，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，勤政廉洁。

6、尽职尽责努力做好本职工作，服从领导指挥。

二、依据岗位职责坚决不做

1、不泄漏本单位部门信息，同学校利益保持一致。

2、不参加施工单位请客送礼及与工作无关活动。

3、不违法转包、分包、变更洽商，不指定设备、建筑材料。

责任人（签名）：Y4_Y8                       部门负责人（签名）：Z4

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（合同预算部普通管理岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责精神，特签订本责任书。

一、依据岗位职责必须做到

1、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及学校基建管理的相关制度，遵守职业道德，廉洁自律。

2、严格执行《基建处关于基建工程合同管理规定》、《基建处关于基建工程竣工结算管理规定》和《基建处工作人员行为规范》。

3、认真做好工程合同执行监督和工程设备、材料价格审核工作。

4、依据工程造价法律法规认真做好预、结算审核及和结算报审计工作，及时完成工程结算文件归档工作。

二、依据岗位职责坚决不做

1、不违反工程造价管理规定进行工程设备、材料价格审核工作。

2、不违反审批程序和招投标原则及合同约定进行工程预、结算审核审核工作。

3、不与任何投标单位进行私下接触，不收受投标单位的礼金、有价证券和礼品。

责任人（签名）：Y3                        部门负责人（签名）：Z2

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（前期部普通管理岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、认真落实《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督

3、遵守国家有关基本建设法规及《基建处工作管理规程》

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、严格按照校园基建工程建设的前期工作管理规程开展工作，做到工作内容公开透明。

2、自觉接受监督，认真履行职责，杜绝一切暗箱操作。

3、依法依纪履行职责，遵纪守法，恪尽职守，廉洁奉公，不谋私利，勤政廉洁。

4、尽职尽责努力做好本职工作。

5、加强业务学习。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、不泄漏本单位部门信息，与学校利益保持一致。

2、不指定编制交通、环境影响评价、项目节能评价、项目建议书、可行性研究报告编制、咨询单位。

责任人（签名）：Y2                     部门负责人（签名）：Z1

年     月    日                           年    月    日

## 北京工业大学
党风廉政建设暨风险防范责任书

（前期部普通管理岗）

为推进我校党风廉政建设工作，本着对本职工作负责的精神，特签订本责任书。

一、必须遵守的文件和规定：

1、认真落实《中共北京工业大学委员会关于贯彻落实<实施纲要>具体办法任务分解》各项工作的落实。

2、遵守“四大纪律、八项要求”和“六不准”规定，自觉接受监督。

3、遵守国家有关基本建设法规及《基建处工作管理规程》。

二、一定要做到的：（依据岗位职责）

1、严格依照相关法律法规进行招投标过程管理、规范操作程序。

2、严格执行并认真落实招投标小组决议，自觉接受全过程监督，认真履行职责，严格按工作流程办事。

3、完善制度建设，严格规范招标文件的编制、审查、会签、会审、存档程序。

4、尽职尽责努力做好本职工作，服从领导指挥。

5、加强业务学习，严格保密。

三、坚决不去做的：（依据工作流程和风险点）

1、严格依照相关法律法规进行招投标过程管理，确保标底不外泄。

2、严格执行招标领导小组的决议，资审、招投标文件未经会签不得发出。

责任人（签名）：Y1                      部门负责人（签名）：Z1

年     月    日                          年    月    日

# 廉政风险防范管理

## 廉政风险防范管理工作小词典

1、风险：是指遭受损失、伤害，不利或毁灭的可能性及发生的概率。

2、廉政风险：是指党员干部和公职人员在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性，具有客观性、损失性、不确定性。

3、五类风险：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险

4、廉政风险防范管理：是指将风险管理理论和现代质量管理方法引入党风廉政建设，形成的预防腐败工作的、系统化的管理过程。

5、PDCA循环理论：美国统计管理学专家爱德华戴明博士在20世纪提出了循环质量控制理论，他认为，一个系统既要有目标，还要有实现目标的方法过程，他设计了一个叫PDCA（计划、实施、检查、行动）的质量管理循环，通过对生产产品过程涉及的人的环节进行控制和规范管理，达到生产出高质量产品的目的。含义如下：P（PLAN）——计划；D（Do）——执行；C（Check）——检查；A（Action）——行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，为解决的问题放到下一个PDCA循环里。

6、三个逐一：即逐一查找风险点，逐一制定防控措施，逐一签订责任书。

7、确保三全：是指全员参与、全程预防、全面覆盖。

8、四个有机结合：一是与科学发展观的学习实践有机结合；二是与加强领导干部作风建设有机结合；三是与完善制度建设有机结合；四是与党风廉政建设责任制的完善有机结合。

9、五步工作法：即查找风险点、制定防控措施、落实责任主体、加强监督考核、完善操作规程。

## 北京工业大学廉政风险防范管理工作表

部门：基建处

| 工作岗位 | 职责 | 业务流程 | 风险点 | 防范措施（制度） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处长 | 1、负责基建处各项规章制度包括党风廉政制度的修订、完善及实施；落实学校党风廉政建设提出的各项工作任务。 2、依据国家的有关法律、法规及学校的有关规定，负责对学校大型基建项目招投标、确定施工方案、预决算、施工合同的签定与管理工作，认真执行“三重一大”制度，做好各项工程的审计工作。 3、负责处内财务奖酬金的筹集与票证的签发工作。 | 参见附表流程 | 1、处内人事工作 2、施工管理 3、招投标管理 | 《北京工业大学基建处重大事项议事决策规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 “基建处廉政建设承诺书” | C1 |
| 副处长 | 1、配合处长对全处工作进行规范化管理；落实处内各项规章制度及党风廉政建设的各项管理规定。 2、负责对全员进行职业道德、法规观念、劳动纪律、安全生产的思想教育，以及专业知识的培训工作。 3、负责对处内新、改、扩建工程任务进行施工阶段的监督管理工作，落实三大目标控制（既投资控制、质量控制、进度控制），确保各项工程按期交付使用。 | 参见附表流程 | 施工管理 | 基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 “基建处廉政建设承诺书” | C2 |
| 副处长 | 1、协助处长认真落实党风廉政建设的各项管理规定。 2、负责办理工程前期手续及提供网上公示内容。 3、负责办理前期工程招投标工作。严格按程序执行招投标工作、检查、监督全过程。 | 参见附表流程 | 招投标管理 | 《基建处关于基建工程招标程序的管理制度》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 “基建处廉政建设承诺书” | C3 |
| 前期部负责人 | 协助主管处长落实校园整体规划的前期调研、策划工作； 协助主管处长完成工程前期管理工作—工程前期手续的办理及招投标过程管理 | 1、依据“92”标准及学校事业发展规划制定校园整体规划； 2、项目核准；规划许可证；相关政府部门的报批； 3、确定招标代理公司、招标方式及计划；制定及审核招标文件；代理公司执行招投标过程；招标结果公示 | 1、项目申报 2、项目招投标管理 | 《基建处关于基建工程招标程序的管理制度》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Z1 |
| 前期资料及工程招投标管理岗 | 1、协助部门领导办理工程招投标工程及对工程预算方面的审核申报工作。 2、负责各类报表的统计及填报工作。 3、负责完成前期工程档案的收集、整理、移交工作。 4、完成领导临时交办的工作。 | 1、制定招标工作计划。 2、资格预审文件、招标文件审核、会签。 3、招标过程管理 4、前期资料归档。 | 1、招投标过程管理 2、招标公示 3、标底 | 《基建处关于基建工程招标程序的管理制度》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y1 |
| 工程前期管理岗 | 校园基建工程建设的前期工作，包括办理工程立项、规划等政府审批手续，工程设计招标，施工图设计及图纸报审。 | 学校基建项目启动后： （1）在北京市规委办理项目规划意见书； （2）编制交通、环境影响评价、项目节能评价、项目建议书、可行性研究报告； （3）在北京市发改委报批立项核准； （4）项目进行地质勘察、施工图设计； （5）办理规划许可证； （6）办理施工图审图； （7）办理开工证。 | 1、项目申报 2、设计及咨询单位的确认 | 《基建处关于基建工程招标程序的管理制度》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y2 |
| 合同预算部负责人 | 按照国家基本建设法律法规进行合同审核工作，监督合同执行。 编制基建项目资金计划，审核支付工程款。 对经济洽商及暂估价材料价格进行审核。 对工程结算进行审核。 | 1、依据招标文件及相关法律法规审核工程合同。 2、按照合同约定及监理提出的工程款支付意见，审核并按规定程序报批支付工程款。 3、负责对工程暂估材料、设备的认价审核。 4、根据施工合同及相关洽商确认文件，审核工程结算后报主管处长审定并上报审计部门审计。 5、依据审定结算进行固定资产移交及结算资料归档工作。 | 工程款支付审核。 经济洽商审核。 材料认价审核。 工程结算审核。 | 《基建处工程材料、设备认质认价封样管理规定》 《基建处合同管理规定》 《基建处工程竣工结算管理规定》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Z2 |
| 合同预算管理岗 | 按照国家基本建设法律法规协助部门领导进行合同审核工作。 对经济洽商及暂估材料价格提审核意见，并报部门领导审核。 对工程结算进行审核，并办理上报审计手续。 配合财务做好已建工程固定资产移交及文件归档工作。 | 1、依据招标文件及相关法律法规审核工程合同。 2、负责对工程暂估材料、设备的认价审核。 3、根据施工合同及相关洽商确认文件，审核工程结算后报主管处长审定并上报审计部门审计。 4、依据审定结算进行固定资产移交及结算资料归档工作。 | 1、经济洽商审核。 2、材料认价审核。 3、工程结算审核。 | 《基建处工程材料、设备认质认价封样管理规定》 《基建处合同管理规定》 《基建处工程竣工结算管理规定》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y3 |
| 办公室负责人 | 1、协助处领导贯彻落实学校及处内各项规章制度，做好宣传教育及检查监督工作。 2、负责工程招投标的网上公示及审核工作。 3、负责处内印章管理、固定资产管理、报废及处内报帐的核审工作。 | 1、校内网院部处通知，基建处网页所有内容需要处领导审核确认。 2、处内用章需具体经办人签字，校章需处长签字。 3、处内人员因工作需要，发生的交通费、餐费等报账需经办公室初审，再报处长审核签字。 | “三重一大”制度监督执行。 基建处用章、用车管理。 办公经费支出审核。 | 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Z3 |
| 工程监理部负责人 | 管理执行国家各项建筑法规。 掌握工程监理全过程，组织开工前各项工作。 作好日常工作协调。 负责协调，甲乙双方相互关系 做好施工周期过程文件管理 工程竣工后档案交接及日后保修期维护。 | 1、接收前期工程部有效图纸。 2、分配专业人员，熟悉自己所负责工程的图纸。 3、组织甲、乙双方图纸会审。 4、现场开始准备做五通一平。 5、正常施工协调，每周召开监理会。 6、处理日常临时发生问题。 | 1、工程规范的监督执行。 2、施工质量把关。 3、工程量审核。 4、工程洽商审核。 | 《基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Z4 |
| 工程管理岗 | 1、认真熟悉施工图纸及有关设计文件。 2、负责主要设备及材料进场要及时查检。 3、经常性现场巡查。 4、进行技术性及经济性洽商会签。 5、负责项目验收交付使用及保修期内的管理工作。 | 1、工程交底 2、施工管理 3、技术洽商 4、竣工验收 5、维保 | 1、工程规范的执行 2、隐检、预检的认可。 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收签字。 6、总体验收签字。 | 《基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y4 |
| 工程管理岗 | 1、认真熟悉施工图纸及有关设计文件。 2、负责主要设备及材料进场要及时查检。 3、经常性现场巡查。 4、进行技术性及经济性洽商会签。 5、负责项目验收交付使用及保修期内的管理工作。 | 1、工程交底 2、施工管理 3、技术洽商 4、竣工验收 5、维保 | 1、工程规范的执行 2、隐检、预检的认可。 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收签字。 6、总体验收签字。 | 《基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y5 |
| 工程管理岗 | 1、认真熟悉施工图纸及有关设计文件。 2、负责主要设备及材料进场要及时查检。 3、经常性现场巡查。 4、进行技术性及经济性洽商会签。 5、负责项目验收交付使用及保修期内的管理工作。 | 1、工程交底 2、施工管理 3、技术洽商 4、竣工验收 5、维保 | 1、工程规范的执行 2、隐检、预检的认可。 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收签字。 6、总体验收签字。 | 《基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y6 |
| 工程管理岗 | 1、认真熟悉施工图纸及有关设计文件。 2、负责主要设备及材料进场要及时查检。 3、经常性现场巡查。 4、进行技术性及经济性洽商会签。 5、负责项目验收交付使用及保修期内的管理工作。 | 一、熟悉图纸 二、设计交底。 三、施工过程中。 1、现场巡查 2、预检、隐检 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收。 6、总体验收。 四、维护期工作。 | 1、工程规范的执行 2、隐检、预检的认可。 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收签字。 6、总体验收签字。 | 《基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y7 |
| 工程管理岗 | 1、认真熟悉施工图纸及有关设计文件。 2、负责主要设备及材料进场要及时查检。 3、经常性现场巡查。 4、进行技术性及经济性洽商会签。 5、负责项目验收交付使用及保修期内的管理工作。 | 一、熟悉图纸 二、设计交底。 三、施工过程中。 1、现场巡查 2、预检、隐检 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收。 6、总体验收。 四、维护期工作。 | 1、工程规范的执行 2、隐检、预检的认可。 3、现场设备、材料检查。 4、洽商签认。 5、单项验收签字。 6、总体验收签字。 | 《基建工程项目管理规定》 《基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定》 《基建工程项目洽商变更管理规定》 《基建处实施“阳光工程”管理方法》 《基建处工作人员行为规范》 《北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法》 “基建处廉政建设承诺书” | Y8 |

## 基建工程招投标管理办法

第一章  总则

第一条  为了规范学校基建工程项目招标活动，完善基建工程招标监督机制，维护学校的合法权益，确保工程质量，有效控制工程造价，提高投资效益，保证招标工作规范、廉洁、高效运作，根据《中华人民共和国投标法》、《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《北京市招投标条例》等有关法律、法规，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法的招投标活动包括：资金来源为政府拨款、学校自筹的基建工程项目，包括勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等与基本建设密切相关的全部招投标活动。

第三条  招标活动必须遵守国家法律、法规和规章，并自觉接受政府有关部门和学校监督部门依法对招标投标活动的监督管理。

第四条  参与招标活动的工作人员要从学校利益出发，力求节约，反对浪费，以对学校利益高度负责的精神，高效、廉洁履行职责。

第五条  招标活动应遵循“公开、公平、公正”的原则。

第二章  招投标工作的组织

第六条  学校成立招标领导小组，对基建工程招标工作统一领导，招标领导小组下设招标工作小组。招标工作小组由主管基建的副校长为组长，基建相关人员、审计处、校纪委监察室负责人为工作小组成员。是负责基建工程招标工作的工作机构。

第七条  招标工作小组的主要职责为：

1.负责修定有关招标工作的实施细则；

2.负责确定招标方式、招标日期，资审方式。基建工程均采取公开招标方式招标，并委托招标代理机构完成。有特殊要求的项目（200万元以下），需经招标工作小组提出意见，报学校招标领导小组进行严格审批同意后，可采用邀请招标或竞争性谈判等方式，相关文件需会签存档。

3．确定招标代理机构及审查相关文件。招标代理机构的确定，原则上采用邀请招标、比选等竞争方式。负责审定代理机构提供的资审文件、招标文件及答疑文件等相关文件，组织项目的考察等招标项目的各项准备工作；

4.依据有关工作程序和评标专家组意见，确定入围中标人选；

5.负责与中标入围厂家或公司进行技术和商务谈判，并审签项目合同；

6.负责督促和协调招标项目合同的执行，以及该项目验收的组织和协调工作。

第三章  招标工作程序

第八条  编制招标文件。

第九条  发布招标公告。

第十条  资格预审及潜在投标人的确定。

第十一条  对潜在投标人实地考察。根据实际情况，由招标工作小组确定是否对潜在投标人进行实地考察。若对潜在投标人实地考察，应以项目经理业绩和投标人综合实力等情况为主，所考察项目必须是本项目部承揽施工的工程。

第十二条  召集现场踏勘会，进行标前答疑。

第十三条  标底编制。按照是否制作标底，招标活动分为有标底招标和无标底招标。如采取有标底招标，标底编制必须确保标底质量和标底安全。标底编制应遴选资质等级较高、信誉状况良好的工程造价编制单位编制，形成有效的内部保密机制。标底在评标中只作为参考，在开标前保密。

第十四条  开标、评标、定标。按照评标结果，确定第一中标人和顺序备选中标人。第一中标人若放弃或者退出中标，由顺序备选中标人按顺序递补。

第十五条  签约。合同签约是招投标结果法律约定具体化为合同条款谈判过程，合同谈判以招标、投标文件及相关约定作为基本依据。

第十六条  资料归档。招标活动中形成的技术和商务文件材料都是重要的法律文书，必须由专业资料管理员负责归档备案。

第四章  监督与纪律

第十七条  招标工作应当在学校纪委的监督下切实履行职责，把好进口、出口关。加强对招标项目的审批手续、评标人员等前期准备过程的监督；加强对投标文件密封情况、评标工作的保密制度、评标程序的执行等开标、评标过程的监督，加强对中标人确定、中标结果的公示等中标过程的监督；加强对合同的签订、履行、变更等后续服务等方面的监督。

第十八条  学校纪委可以通过现场监督、实地考察、资料查询和听取汇报等方式对招标投标活动进行监督，招标工作小组应当自觉接受监督检查。

第十九条  基建工程项目资审文件、招标文件及答疑文件需经招标工作小组审查会签。会签文件必须存档，以备查阅。评标专家由招标代理机构到指定主管机构进行抽取。

第二十条  凡必须招标而不招标或化整为零规避招标的，责令限期更正，并对相关责任人依照有关规定给予相应处理。对招标工作人员以及其它有关人员泄露应当保密的与招标有关的情况、资料和信息，对相关责任人予以责任追究处理。

第五章  附则

第二十一条  本办法解释权属基建处。

第二十二条  本办法自2009年4月15日起执行。

## 基建工程项目管理规定

第一章  总则

第一条  为了加快我校的基本建设与发展，加大建设工程项目管理力度，创建优质工程，确保建设工程质量、进度、投资及安全生产能按既定目标实现，特制定本办法。

第二条  本办法所指建设工程项目是指资金来源为政府拨款、学校自筹的基建工程项目。

第三条  本办法所指管理规定是指建设工程项目在实施建设环节的管理规定。

第二章  质量控制

第四条  工程施工组织设计审查。重点对施工单位上报的施工方案，劳动力，材料，机械设备等进行审查；对工程质量、安全、工期和控制造价等方面进行有效的监督，保证方案切实可行，并提出合理化意见。

第五条  工程材料质量控制。建立材料检验及复检制度。在工程用材料之前，及时审阅材料和构件的出厂证明，材质证明，检验报告，并对外观 性能进行现场检查，对有疑问 的主要材料进行抽样并封样送质量检测单位复检，不合格材料不准使用。

第六条  负责施工单位质量保证体系的审查及资质证明的复核。

第七条  对施工过程中的放线、验线、施工工艺的情况进行检查。执行隐蔽工程验收制度，工程隐蔽以前，要求施工单位根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报项目负责人，施工单位要将需要检验的隐蔽工程在隐蔽前24小时提出计划，项目管理负责人安排现场技术负责人对隐检项目验收，并在24小时内将验收结果通知施工单位。

第八条  按时参加每周一次的监理例会。会上重点协调现场质量管理工作。

第九条  项目管理人员应及时向处领导报告有关工程质量动态情况。

第三章  进度控制

第十条  根据施工合同工期目标负责协调开工计划。

第十一条  审查施工单位提交的施工进度计划，使各单位，各工序密切衔接。

第十二条  建立施工进度监督及报告制度，监督施工单位严格按照施工组织设计规定的计划进度组织实施，要求施工方定期向基建处提交实施工程进度报告，检查实际进度与计划进度差异。

第十三条  对工程进度要进行动态管理，找出偏差，分析原因，采取措施。

第十四条  定期组织施工进度协调会。

第四章  投资控制

第十五条  按合同要求及时提供相应准备条件，不要造成违约。

第十六条  工程变更，设计修改应慎重，需进行技术经济分析。

第十七条  及时对已完工程进行计量确认。

第十八条  完善价格信息制度，及时掌握国家调价政策。

第十九条  督促施工单位报送与承包合同相应的概算台帐资料并及时办理变更资料，经常掌握投资变动情况，按期统计、分析，定期向基建处报告工程投资动态情况

第五章  安全管理

第二十条  贯彻执行安全第一，预防为主的方针，严格按照国家现行安全生产的法律、法规，安全生产的纪律和标准执行。

第二十一条  监督施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。

第二十二条  监督施工单位对工人进行安全生产教育及部分项工程的安全技术交底。

第二十三条  审查施工方案及安全技术措施。

第二十四条  检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求落实分步分项工程或各工序关键部位的防护措施。

第二十五条  检查施工现场的消防设施，冬季防寒，夏季防暑，文明施工，卫生防疫工作。

第二十六条  及时组织安全委员会检查，提出处理意见，并限期整改。

第二十七条  发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改。

第六章  工程竣工验收、工程移交及交付使用

第二十八条  工程竣工验收。工程竣工验收是指建设工程项目按设计图纸需求已全部施工完毕而需进行的最后一项重要工作环节。它是全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的重要步骤。

28.1  工程竣工验收应达到以下验收合格的规定。

28.1.1  工程所含分部工程的质量应验收合格。

28.1.2  工程质量控制资料应完整。

28.1.3  工程所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整。

28.1.4  主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

28.1.5  观感质量验收应符合要求。

28.2  工程竣工验收的程序必须遵循由施工单位首先自检合格后报监理单位查验；监理单位查验的问题整改合格后报基建处组织设计、监理、施工单位四方联合验收；联合验收所查问题整改合格后请市（区）质量监督站做备案验收。

28.3  工程竣工备案验收所需各种资料应由项目负责人组织落实，并负责完成工程竣工备案验收手续。

第二十九条  工程移交。工程移交是指工程项目完成工程验收后将工程移交给最终使用部门的工作环节。在适当的条件下，完成四方联合验收后也可组织工程移交工作。

29.1  工程移交的组织。工程移交的组织工作由主管基本建设的校级领导负责成立工程移交工作组。组长由主管基本建设的校级领导担任。成员由基建处、财务处、国资处、后勤管理处、后勤集团行政第一领导组成。工作组职责是负责工程移交过程各专业各项目移交落实工作，并办理验收签认手续及培训工作。

29.2  工程移交程序。

29.2.1  工程移交工作首先由移交工作组组长组织工作会议落实工程移交工作人员及明确工作内容。

29.2.2  基建处负责组织向国资处办理移交手续。其内容如下：

29.2.2.1  工程实物移交。工程图纸涉及工程实物由基建处负责列出移交清单，交由国资处根据清单对照实物进行查验，查验无误后办理签认手续。

29.2.2.2  工程经济（财务）移交。由基建处负责组织工程结算、工程财务审计后列出经济（财务）清单，交国资处查验并办理签认手续。

29.2.3  国资处与基建处办理完工程实物验收后。由国资处负责工程实物的管理并负责向后勤管理处、后勤集团及各学院等使用部门办理移交手续。

29.2.4  在国资处向最终使用单位办理移交手续的过程中，基建处协助解决移交过程中的使用疑难问题及专业项目培训工作。

第三十条  交付使用是指工程实体已移交给最终用户并投入使用。根据保修合同条款，基建处负责工程图纸及工程施工中所涉及工程质量的保修工作。

第七章  附则

第三十一条  本办法解释权属基建处。

第三十二条  本办法自2009年4月15日起执行。

## 基建工程材料设备认质、认价、封样管理规定

为保证基建工程建设质量，规范基建工程材料、设备采购管理，严格材料设备质量关键环节，现制定如下规定：

第一条  认质、认价范围。

1、招标文件和合同约定中，注明暂定价和需要建设单位确认的所有材料和设备。

2、根据图纸和设计变更需要进行认质、认价的其他材料和设备。

第二条  由施工单位负责采购的材料设备，实行基建处、监理单位共同认质、认价、封样管理。

第三条  凡需进行认质、认价的材料设备，施工单位应按施工进度提前做好准备工作，提出不少于三家材料、设备供应商，三家供应商应属不同生产厂家。

第四条  供应商应提交所供应的材料、设备标准样品（大型设备为样本资料）、报价单及相关企业资质证明。

第五条  监理单位应首先对材料设备的资质进行认证，并对价格进行咨询，最后将确认结果报基建处负责人。基建处应对样品的质量和价格进行审核确认，必要时还应经设计认样。

第六条  对认定的样品进行共同封样处理，要求四方（基建处、监理单位、供应商、施工单位）签认，由业主指定地点统一保管。

第七条  供应商在供货时，监理单位、施工单位和基建处要对比封存的标准样品进行验收。不合格者不准使用，由供应商和施工单位(供货合同当事双方)负责承担一切损失责任。

第八条  不经认质、认价、封样的材料和设备，监理方应拒绝进场使用。已使用的，业主有权追究承包商和监理的责任。

第九条  在材料设备采购认样中，基建处必须有项目相关人员和项目负责人签认，大宗材料认价及超出指导价（《北京工程造价信息》）的，须经有关人员集体讨论决定。

第十条  本规定解释权属基建处。

第十一条  本办法自2009年4月15日起执行。

## 基建工程项目洽商变更管理规定

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为加强施工中的设计洽商变更管理，有效控制工程投资，依据《施工合同》及时审核、拨付工程进度款，加快工程竣工结算进度，基建处对有关设计洽商变更管理制定如下规定：

第一条  工程项目洽商变更内容包括施由设计单位提出的设计变更和由施工单位提出的工程洽商变更。

1、施工单位提出的技术洽商变更的内容应报监理及设计单位项目负责人签认后交基建处技术负责人签认后方可实施；施工单位提出的经济洽商变更的内容按以下第二至第六条程序执行。

2、设计单位提出变更内容应办理“设计变更通知单”报送基建处项目负责人，由基建处项目负责人组织施工单位、监理单位、基建处三方技术负责人签认后，由施工单位组织实施。

3、基建处提出的洽商变更内容须经主管校长同意并会签后，由项目负责人组织设计单位、监理单位、基建处三方技术负责人签认“工程洽商单”后方可实施。

第二条  施工中基建处提出的对原工程设计的变更或施工单位提出的合理化建议，由施工单位填制《工程洽商》一式三份，报监理工程师确认，经基建处驻工地代表与设计单位和主管处长协商确认，由基建处驻工地代表和监理工程师签字；涉及经济变更的《工程洽商》，经监理审核并签署意见后由基建处驻工地代表报基建处主管处长签认生效。重要内容、重大金额的经济洽商应报处长和主管校长签署意见。签认的洽商变更原件由基建处驻工地代表发给监理、施工单位各存留一份，基建处驻工地代表负责保存、整理工程洽商文件，以备核查。经济洽商同时交基建处合同预算部存留副件一份。

第三条  每份洽商应包括详细的变更说明、变更部位、变更工程量、变更图纸编号等内容。承包方应对洽商顺序编号。

第四条  经基建处主管处长签认的经济洽商，施工单位在工程变更确定后7天内（重大变更在10天内），提供经济变更预算及相关洽商资料，报监理单位复核工程内容和工程量并签署意见后报基建处合同预算部，经签收并对工程量审核确认，并在规定时间内将审核意见提交基建处主管处长予以签认。双方确认的审核稿作为结算书的组成部分。未定事宜另办文字说明材料，经双方确认后，在工程竣工结算时予以确定。基建处审定的洽商增减量施工单位在下月工程报量中单独列出。

第五条  施工单位在基建处签认洽商变更后7天内（重大变更在10天内）不向监理单位和基建处合同预算部提交变更工程预算备案，视为该变更不涉及合同价款的变更，结算时不予调整。

第六条  基建处和施工单位按照《施工合同》协议条款中约定的合同价款及以上价款调整内容，进行工程竣工结算。

第七条  本规定解释权属基建处。

- 本办法自2009年4月15日起执行。

## 基建处关于加强廉政建设的管理规定

基建处是学校发展建设管理工作的主要职能部门，承担着重要的工作职责。为了全面贯彻 “阳光工程”；落实高校“建设工程”公开制度，根据《北京市纪委、北京市监察局关于在基本建设中实施“阳光工程”的意见》和《北京工业大学校务公开责任制》，制定基建处加强廉政建设的有关规定：

1、全处人员要以“科学发展观和三个代表思想”为指导，认真学习、贯彻、执行国家的政策、法规和学校的各项规章制度，提高法制观念，自觉遵纪守法。

2、全处人员在工程管理工作中要严格遵守各项招标制度。坚持公开透明，共同遵守法定的规则和程序，加强内部管理和监督。

3、全处工作人员保持廉洁自律，自觉端正思想作风，不断提高自身综合素质。

4、在工作中，任何人不准接受任何形式的财礼或宴请，不得私自承揽分包校内工程，不得明示或暗示向承包单位推荐分包队伍或材料设备。

5、未经批准不得向供货商提出考察要求，不得接受任何招投标以外的指令，不得对外做出私下承诺。

6、处理问题应坚持原则，公道正派，自觉维护国家与学校利益。

7、所有工作人员要恪尽职守，爱岗敬业，认真履行岗位职责，深入工程现场，解决实际问题，确保“阳光工程”落到实处。使我们建设的每一个项目都成为廉洁、优质、高效工程。

## 基建处实施“阳光工程”管理方法

为把科学发展观贯彻到廉政建设中，加强工程建设的监督、确保工程质量，提高资金使用效益，防止工程建设中违纪违法现象的发生，做到公开、公正、公平，进一步落实党风廉政建设。按照“关口前移、全民预防、全程介入、严格监督”的原则，加强基建处各环节的管理、规范工程建设的程序和运作环节，确保建设工程的优质、高效和廉洁，实现“阳光工程、廉洁工程”的目标，促进处务公开，特制定本管理办法。

一、组织领导

为加强对工程建设的管理、监督和对“阳光工程”的领导，基建处成立由处长为组长、副处长为副组长，各部门中级岗负责人及校监查、审计部门相关人员参加的“阳光工程”领导小组。具体组成如下：

组	长：祖占良

副组长：刘民强	董亮

成	员：赵玉成	赵宁  张建

特邀成员：刘佳  许奋

领导小组的职责是指导、组织、协调、监察建设工程及相关设施的建设、管理和监督工作，定期召开会议研究工程建设中的重大问题。

二、实施范围

本办法适用于基建处管理范围内的所有工程，包括新校区建设工程及市政配套设施建设工程，奥运场馆建设工程等基建资金工程，以及财政专款（含政府采购和授权支付项目）工程（包括改扩建、装饰、装修工程）。

三、实施方式和内容

（一）、方式

1、定期向学校，有关部门汇报情况，接受检查和抽查，邀请纪委，审计人员参与或列席基建处重要活动和会议。

2、定期召开会议，听取有关工程进展、资金使用和合同履行情况。

3、在校内网定期公示工程招投标情况和工程建设进度。

4、定期发放建设简报。

（二）、内容

1、事前公开：包括基建处工程建设程序及招投标程序，招投标方式，招投标内容，招投标结果等。

2、事中公开：包括工程建设过程中责任落实情况、过程管理情况、阶段性成果和各分包工程项目的材料、设备采购等。

3、事后公开：包括工程竣工后的竣工验收，经费决算与审计，材料归档及资产移交等。

四、实施措施

1、建立责任制度。层层签订廉政责任书，明确任务，分解责任，互相配合，各负其责。

2、会签制度。合同会签：所有基建处对外的合同，包括设计、监理、施工、勘察等合同，均由经办人、合同预算部、主管处长、处长联合会签；洽商会签：基建处现场管理人员及项目负责人、监理单位总监、施工单位项目经理、设计单位专业负责人联合审核会签；费用支付会签：基建处现场管理人员及项目负责人、监理单位总监、施工单位项目经理、基建处合同预算部、主管处长、处长、主管校长联合审核会签。

3、监督制度：对于100万元一下的项目招标，委托有相应资质的代理公司按照政府采购程序进行招标，邀请学校纪检监察部门参加并进行监督，并认真执行《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《北京市政府采购合同管理暂行规定》和《基建处关于基建工程招标程序的管理制度》的要求；对于100万元以上的项目一律到建筑市场或政府采购平台进行招标。

4、归档制度：规范招标过程、建设过程、竣工过程收集和整理程序，并定期归档。

## 基建处工作人员行为规范

基建处工作人员要廉洁奉公，忠于职守，遵纪守法，在公务活动中不准有以下行为：

1、不准个人向工程承包单位推荐介绍分包队伍。

2、不准个人向工程承包单位推荐建筑材料和设备。

3、不准向投标单位泄露标底。

4、不准向施工单位泄漏研究涉及施工队伍的会议内容。

5、不准接受乙方赠送的钱物及有价证券。

6、不准接受施工单位的宴请。

7、不准介绍自己的亲朋到乙方工作。

8、不准参与乙方举办的高消费活动。

9、不准参加乙方组织的旅游和变相旅游。

10、不准使用在校施工单位为个人干私活。

## 北京工业大学基建处重大事项议事决策规定

第一条  为认真贯彻民主集中制原则，规范集体决策行为，推进重大事项决策科学化、民主化、规范化，避免工作中出现大的失误，结合本处实际，制定本规定。
    第二条  重大事项决策由处务会议集体研究决定。参加处务会议的人员包括：处级领导、中级岗和工会代表。
    第三条  议事决策的重大事项范围： 
1、全年工作计划、工作目标和重大措施； 
2、涉及全处的重要活动或上报的重要文件； 
3、本处业务工作中的重大事项和上级布置的重要工作； 
4、大额资金开支、大宗物品购置； 
5、机构职能的变更，工作人员的调整、考核、奖惩； 
6、重大设计变更、工程洽商等。
    第四条  集体决策重大事项坚持 “集体领导、民主集中、充分酝酿、会议决定”的原则。 
    第五条  凡研究决定重大事项的会议，须有半数以上成员到会方可举行。做出决策前，应由提出单位组织相关人员认真调查研究，提出决策方案，广泛听取意见。  
     第六条 决策重大事项时，必须按下列程序进行： 
（一）确定议题。主要负责人根据工程、前期、合同预算等部门的提议确定会议议题。 
（二）准备材料。会议所需文件、材料等，由办公室组织相关部门提前准备。 
（三）酝酿意见。会议召开的时间、议题一般应提前通知与会人员。 
（四）充分讨论。与会人员就议题充分讨论并发表明确的意见。 
（五）逐项表决。会议议题经充分讨论后，根据不同内容实行逐项表决。 
（六）做出决定。会议按少数服从多数的原则形成会议决定。 
（七）形成记录。会议决策重大事项，应指定专人负责会议记录。特别重大事项要整理形成会议纪要。

第七条 会议做出的决定，基建处领导必须带头执行，任何人无权改变。在执行过程中，确需进行重大调整或变更的，应当提交会议重新讨论决定。

第八条  本制度自公布之日起施行。

北京工业大学基建处

二〇〇九年四月二日

## 北京工业大学基建处“阳光工程”违法违纪行为处理办法

为贯彻落实工程建设中的“阳光工程”，建设廉洁、优质、高效的基建工程，制定本办法。本办法适用于北京工业大学基建工程各参建单位，适用于工程施工建设各环节。

对工程建设中的参建单位和参建人员，对以下违法违纪行为给予处理：

- 禁止利用职务和工作之便，弄虚作假、相互串通，借机谋取不正当利益;

- 违反规定、合同约定搞私下交易，从中收取回扣、或者利用职权、行业优势，指定设备、建筑材料、构配件供应商的；

- 违反规定干预和插手建设工程招投标，搞“阴阳合同”、虚假招标、规避招标、串通招标的；

- 违法转包、分包，滥用职权指定施工队伍的；

- 强迫、变相强迫施工单位垫资或提供贷款担保的；

- 违反施工建设标准，偷工减料、使用不合格材料、粗制、滥造的；

- 擅自设立行政检查、处罚项目、或随意改变执法程序、处罚幅度的；

以上违规行为，一旦发现立即上报北京工业大学“阳光工程”监督领导小组。

本办法未尽事宜依照相关规定执行。

北京工业大学基建处

二〇〇九年四月

# 工 作 流 程

## 基建工程材料、设备认质、认价、封样管理流程

## 基建工程合同管理流程

## 基建工程竣工结算管理流程

## 基建工程项目洽商变更管理流程

## 前期部招标工作流程图

## 工程监理部工作流程

# Text boxes

基建处提出的工程变更或施工单位提出的合理化建议

非招标项目依据施工图纸审核工程预算。

依据招标文件及施工合同审核工程洽商变更预算，审核暂估材料报价，并将审核意见报主管处长、处长审批签认。

结构施工

基础施工

验槽、验线、打仟

施工技术人员读图施工准备

装修施工

水电设备施工

监理单位进场

四方验收，报质检站

工程完工、进入结算

交使用单位进入维保

工程竣工、图纸资料

施工技术交底

开工证施工图

施工单位进场测量放线

建设单位、监理单位、施工单位依封样对工程进行验收

齐宗林

尹跃华

副组长：董亮

张建

赵宁

赵玉成

副组长：刘民强

组长：祖占良

建设单位、监理单位、供应商、施工单位四方对确认的材料、设备样品进行封样，统一保管

成员

成员

成员

特邀成员

纪委：许奋

审计处：刘佳

张建

赵宁

赵玉成

副组长：刘民强、董亮

组长：祖占良

有特殊要求的材料、设备需由设计单位确认

建设单位对监理审核意见及材料、设备样品审核，对材料、设备价格进行签认

监理单位对材料设备厂家资质及材料样品进行审核、询价，提出审核意见

由施工单位提供不少于三家材料、设备供应商资料、样品

根据招标文件及设计变更要求确定认质、认价的材料和设备

合同预算部起草合同文本，审核招标文件中投标报价原则及合同条款

非招标项目：依据相关取费标准、施工图纸审核工程预算确定合同价款。招标项目：依据中标结果确定合同价款。

依据审核程序在合同审核表中填写审核意见，将审核后合同文本报请主管处长审批。

根据主管处长对合同审批意见修改合同文本，并报处长审批签字确认，重大事项合同需报主管校长批准后签订正式合同。

依据合同对项目实施进行监督，并按合同约定支付合同价款。

依据合同约定审核工程结算，并按合同进行工程款结算。

工程竣工决算审批后，同其它前期文件一起向资料管理人员移交合同档案资料，做为基建档案组成部分移交校档案室存档

前期部经招标领导小组确定招标项目后，将工程概况，招标范围，资格审查条件，投标单位资质等级要求，工程资金来源或者落实情况及工期要求等基础情况，提供给招标代理机构公开发布招标信息。对资格预审文件进行初审。

合同部针对资格预审文件对投标人要求及评审方法进行审查

主管处长对资格预审文件进行全面审核，并报招标领导小组审核。重大工程需主管校长进行审核。

前期部汇总资格预审文件修改意见转招标代理机构，由招标代理机构正式发出资格预审文件

招标代理机构抽取专家，组织资格审查，确定投标企业。发布资格审查结果公告。

前期部、招标代理机构编写招标文件

合同部针对招标文件合同部分及相关条文进行审查

主管处长、招标领导小组对招标文件进行全面审并报招标领导小组审核核。重大工程需主管校长进行审核。

市建委招标办审核备案招标文件

招标代理机理机构发售招标文件

勘察现场、招标答疑

招标代理机构抽取专家、组织公开开、评标

施工单位根据建设单位、监理单位签认的《工程洽商》组织实施，并在7日内上报变更预算

基建处项目负责人对监理审核签认的《工程洽商》进行审核确认，涉及经济的洽商要求由主管领导及主管校长签认

监理单位对施工单位上报《工程洽商》进行审核、签认

由施工单位根据设计变更或工程变更要求填制《工程洽商》

设计单位提出的设计变更

将工程结算资料向资料管理人员移交，做为基建档案组成部分移交校档案室存档。

依据财政批准竣工决算办理固定资产移交手续。

依据基建程序和审计要求将确认的结算文件整理交财务处一份，配合校财务办理竣工决算编制上报主管部门及审计部门审批。

对监理审核的工程结算进行复核与施工单位进行工程结算谈判，形成初步审核意见报主管处长审批确认。

监理单位对施工单位编制竣工结算进行审核，并提出审核意见

竣工验收后1个月内，施工单位依据合同及洽商变更文件编制竣工结算及竣工资料

标办审核、公示中标结果、发中标通知书

合同阶段

监理单位对施工单位洽商预算工程量及报价进行审核，并签署审核意见

基建处合同预算部对施工单位预算及监理单位审核意见进行复核，并按审核金额计入结算